内江市市中区“十四五”新型城镇化发展规划

（2021-2025）

内江市市中区住房和城乡建设局

2021年2月

前  言

“十四五”时期，我国将进入新发展阶段，新型城镇化建设也将迈上新的征程，坚持“以人为本”的新型城镇化建设提到一个全新高度。在构建新发展格局的背景下，坚持以人为本的新型城镇化建设意义深远。

市中区作为内江市的中心城区，新型城镇化发展水平直接影响，甚至决定了内江市的新型城镇化水平。因此，为了实现市中区“十四五”期间新型城镇化高水平发展，根据国家、省、市“十四五”规划编制工作部署，依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《四川省城镇体系规划(2014- -2030)》 (2016)、《川南城市群规划(2014- -2030) 》(2015)、《内江市“十四五”国民经济和社会发展基本思路》、《内江市“十四五”新型城镇化发展规划》和《内江市域城镇体系规划和内江市城市总体规划(2014--2030)》等相关规划，结合市中区新型城镇化发展实际，编制了《内江市市中区“十四五”新型城镇化发展规划》（以下简称“规划”）。规划总结了全区“十三五”新型城镇化建设成效，明确“十四五”期间全区新型城镇化的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施等，是市中区新型城镇化建设全面贯彻党的十九大、十九届四中全会、五中全会、省委十一届六中全会精神和省委省政府决策部署的全局性、指导性规划，是未来五年指导市中区新型城镇化建设深化改革、创新发展的行动指南。

目录

第一章  规划背景	1

第一节  “十三五”新型城镇化主要成就	1

第二节  存在的问题	4

第三节  发展策略	6

第二章  指导思想与发展目标	10

第一节  指导思想	10

第二节  发展原则	10

第三节  发展目标	12

表一：市中区新型城镇化“十四五”主要指标	13

第三章  提高农业转移人口市民化质量	15

第一节  促进农业转移人口落户城镇	15

第二节  加强农民工住房保障	15

第三节  保障农业转移人口随迁子女平等享有受教育权利	16

第四节  确保农业转移人口享有公共卫生和基本医疗服务	16

第五节  将农业转移人口纳入社会保障体系	17

第六节  强化农业转移人口创业就业的政策扶持	17

第四章  优化城市空间布局及形态	19

第一节  优化城镇结构体系	19

第二节  强化中心城区的辐射带动能力	19

第三节  培育壮大区域中心镇	20

第五章  强化城市更新与治理	25

第一节  有序推动城市更新	25

第二节  加强城镇老旧小区改造	25

第三节  推动旧城产业更新转型	27

第四节  注重历史文化名城保护	28

第五节  加快城市功能更新完善	29

第六节  加强城市生态环境修复	29

第七节  推进新型城市基础设施建设	30

第八节  创新城市治理方式	31

第六章  优化城镇化产业布局	33

第一节  全面推进工业转型升级	33

第二节  推动服务业高质量发展	36

第三节  推动形成服务业协调发展新格局	41

第四节　营造良好就业创业环境	43

第七章  推动新型城市建设	44

第一节  加快绿色城市建设	44

第二节  推进智慧城市建设	45

第三节  注重人文城市建设	47

第八章  促进城乡融合发展	48

第一节  加强城乡空间统筹	48

第二节  推进城乡服务一体化	49

第三节  促进城乡基础设施一体化发展	60

第四节  加快农业现代化进程	68

第五节  推进幸福美丽新村建设	69

第九章  完善机制体制	71

第一节  推进户籍制度改革	71

第二节  深化土地管理制度改革	71

第三节  探索行政区划管理改革	72

第四节  创新城镇化资金保障机制	72

第五节  健全城镇住房制度	73

第六节  强化生态环境保护制度	76

附件：市中区“十四五”重点建设项目库	78

第一章  规划背景

## 第一节  “十三五”新型城镇化主要成就

“十三五”期间，市中区在习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十八大、十九大和中央关于城市发展建设的系列讲话精神，以及中央经济工作会议、中央城镇化工作会议、中央城市工作会议、中央扶贫开发工作会议、中央农村工作会议精神指导下，深入理解新型城镇化内涵，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。以人的城镇化为核心，以提高质量为关键，以体制机制改革为动力，紧紧围绕新型城镇化目标任务，加快推进户籍制度改革，提升城市综合承载能力，制定完善土地、财政、投融资等配套政策，新型城镇化建设取得较大成果。

### 1、城镇化率水平较高

“十三五”期间，市中区常住人口城镇化率由55.6%（2015年）增长至59.5%（2019年），接近全国平均水平60.6%，高于全省平均水平53.79%，高于内江市平均水平50.6%，居内江市第一名。年均增长率0.98%。目前，市中区户籍人口城镇化率56.3%，远高于全国平均水平44.38%。

### 2、产业布局更加合理

- 十三五期间，市中区科学合理优化产业布局。工业经济提质增效, 新旧动能加快转换，“四新一大”工业体系培育壮大，2019年占全区规模以上工业总产值的79.5%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值46.68%。现代服务业壮大发展，内江国际物流港、“蓉欧+”东盟国际物流中心建设进展顺利，环球搜管网电商总部基地落地建成，成功创建全省电子商务进农村综合示范区。“两圈一带”传统商圈提档升级，2019年服务业实现增加值91.24亿元，电子商务交易额达79亿元。全域旅游扎实推进，成功入选全省首批全域旅游示范区创建名单，成功引进川南大草原、大千欢乐世界等旅游项目，川南大草原荣获四川省首届“金熊猫奖”。农业基础地位日益巩固，“12345”现代农业提升行动和“351”特色农业产业发展深入实施，成功创建全省农村产业融合发展试点示范区。2019年实现农林牧渔业总产值31.28亿元，年均增长10.5%；累计建成柑橘3.72万亩、特种水产1.3万亩、内江黑猪养殖基地32个单元、认证“三品一标”农产品49个、培育各类新型农业经营主体557个，乡村振兴基础进一步夯实。

### 3、就业创业工作成果显著

“十三五”期间，市中区大力支持农民工等人员返乡创业，成功入选全国结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点区。2015年以来,累积促进返乡创业2073人；新增登记返乡创办企业323户，其中规模企业42户；吸纳投资155亿元，带动就业5446人；发放贴息小额担保贷款8017万元，发放创业补贴229万元；开展电子交易培训259人，技能培训980人，创业培训3427人；开展创业专家讲座论坛活动16期，表彰创业典型75人（包含多次表彰人员,其中20个企业）；组织招聘会53期，职介服务27877余人，职业指导466人。新建返乡创业信息服务平台1个；整合、改建、新建创业示范点7个；新建省外返乡创业工作站3个；采集在外内江籍企业家或知名人士返乡创业信息300余条；组织接待川籍企业家集中考察3人次。

### 4、基础设施取得新进展

- “十三五”期间，市中区抓住西部陆海大通道建设机遇，主动融入全市“一带一轴一区”重要交通枢纽建设，全面强化对外大通道建设，川南城际铁路、绕城高速市中区段、内自快速通道有序推进；深入实施县乡道改造提升工程。城乡一体化供水体系初步建成，向家坝灌区北总干渠一期一步工程顺利推进，解决农村安全饮水问题，实现城乡居民生活用水“同网、同质、同价”；农田水利设施不断夯实，完成八一水库中型灌区渠、黄河镇水库左渠渠系节水改造，新建高标准农田，新增和恢复改善有效灌面2.1万亩；防洪抗旱减灾体系不断完善，完成谢家坝、永安桂溪河防洪堤以及山洪灾害非工程措施项目建设。能源通信设施不断完善，配合推进内江—简阳成品油管道等油气设施建设；数字电视双向改造和“宽带乡村”工程深入推进，4G网络覆盖率达90%以上，实现所有行政村通宽带；公共资源、电子政务等平台建设加快推进。

### 5、城乡建设形成新风貌

市中区主动融入“双百”城市建设，突出抓好城南城市新区、白马产业新城“两大主战场”，加快推进旧城改造提升，城市功能更加完善，城市整合聚集能力全面提升。城南新区城南新区黄荆坝大桥及连接线实现贯通，塔山公园文化提升工程、乐贤半岛防洪工程等项目顺利完工，市中区图书馆、市中区体育场、印象中区展览馆、城南新区污水提升泵站等建成开放运营，吾悦广场、三元汇、国际金融中心三大商业综合体开工建设。天立国际学校、内江二中、实验小学、锦欣医院等优质教育医疗资源加快入驻布局。2019年新增建成区面积1.2平方公里，常住人口城镇化率达59.03%。白马产业新城道路、污水管网等基础设施加速完善，内江国际物流港、越南农产品分拨中心、通宇物流等产业项目顺利推进，县域附中心初具规模。永安、朝阳、龙门三个镇新纳入全省“百镇试点建设行动”，永安荣获全省首批乡村振兴先进镇，马家寺、太平寺、黄桷桥3个村荣获全省首批乡村振兴示范村，尚腾新村荣获四川百强名村，并成功举办了央视“美丽乡村快乐行”等活动。实施城乡公交、供水、义务教育一体化，行政村通客车率达98%。

### 6、城乡统筹发展取得明显成效

脱贫攻坚工作全面完成。2019年底全区建档立卡贫困人口全部脱贫、贫困村全部退出，提前完成“十三五”脱贫目标。城乡基础设施不断完善。大力实施城乡环境、功能品质、人居质量“三个提升”工程，不断改善城乡基础设施条件。幸福美丽新村建设有序推进。坚持规划引领，突出产业支撑和惠民保障，加快推进业兴、家富、人和、村美的幸福美丽新村建设。

## 第二节  存在的问题

五年来，市中区推进新型城镇化建设虽然取得了一定成绩，但与全国、全省发展发达地区水平相比仍然处于落后状况，仍存在众多不容忽视的问题。

### 1、城镇化率水平不高

市中区作为内江市的政治、经济、文化中心，有得天独厚的优势，但城镇化水平相比内江市其他区县，优势并不是特别明显，平均城镇化发展速度0.98%低于全省、全市的平均水平1.5%，城镇化水平仍然有较大提升空间。

### 2、城乡社会差距明显

城乡居民收入差距较大，2019年农村居民人均可支配收入不到城镇居民人均可支配收入的一半。公办幼儿园数量不足，学前教育供给能力亟待提升。义务教育优质资源供应不足，教育资源配置存在地域不均衡现象。区域医疗资源不足，千人口医师数、床位数等公共卫生服务和基础医疗保障尚需提升。农村在教育、文化、卫生、社保等方面与城市之间的差距还比较突出，统筹城乡协调发展、缩小城乡公共服务和人民生活水平差距的任务还很艰巨。就业、住房等社会保障机制还不完善。

### 3、农业转移人口市民化进程滞后

大量农业转移人口难以融入城市社会，市民化进程滞后。目前农民工已成为市中区产业工人的主体，受城乡分割的户籍制度影响，被统计为城镇人口的农民工及其随迁家属，未能在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的基本公共服务，产城融合不紧密，产业集聚与人口集聚不同步，城镇化滞后于工业化。城镇内部出现新的二元矛盾，农村留守儿童、妇女和老人问题日益凸显，给经济社会发展带来诸多风险隐患。

### 4、产业结构调整尚需加快

传统产业占比仍然较高，工业内部结构仍以纺织、玻陶等高能耗、资源型企业为主，高技术产业产业比重较低、规模小。服务业发展整体水平不高，电子商务、现代金融、现代物流、科技服务、养老健康等新兴先导型服务业发展不足，新技术、新产业、新业态、新模式与现代服务业融合不深，与建设成渝发展主轴高质量发展的现代产业新城尚有较大差距。

### 5、基础设施建设仍需加强

交通对外大通道骨架网还有待进一步提升，公路路网等级结构有待进一步改善；省道和县乡道、农村公路等级亟待改造提升，与建设南向开放重要节点综合交通枢纽尚有较大差距。部分水利设施老化，水库等渠系配套及节水改造工程尚需加快实施。新区、新城新镇的市政基础设施、公共服务设施、城镇形态风貌尚需提升。

### 6、区域发展不均衡依然突出

城乡居民收入差距较大。交通主干道沿线乡镇与偏远乡镇的社会经济发展差距偏大。城乡公共服务资源分配不均，农村就近入学、就医等问题突出。

## 第三节  发展策略

### 1、以成渝、川南、内自等城市群建设促进市中区新型城镇化发展

市中区全面融入成渝地区双城经济圈、川南城市群及内自同城化发展，提升城镇化区域协同水平，主动适应经济发展新常态，积极对接“一带一路”、成渝城市群、川南城市群及内自一体化区域发展战略，统筹推进新型城镇化建设。通过成渝经济区区域发展平台提升自身发展的地位，在现状基础上实现转型提升。对接成都，在产业关联、人才引进、招商引资等各方面加强合作，积极承担成都外溢功能和承接产业转移，强化与成都的同城互动和产业交流。按照省委统一部署，集成探索城乡融合发展机制、新型城镇化建设机制、毗邻地区产业合作机制，协同创新发展机制、物流联动机制、特色农业协作共兴机制、营商环境综合配套，力争升级为成渝地区双城经济圈区域中心城市。同时落实国家和省委推动川南渝西融合发展的重要部署，内自一体化发展重要部署，消除行政壁垒,建设统一市场，营造衔接高效的政策体系和一流服务环境。有力支撑全省“一干多支、五区协同”发展战略。

### 2、构建现代产业体系，推动产业转型

构建“5+4+5” 现代产业体系，增强城镇化发展动力推进当前市中区产业的转型，实现煤炭、能源、化工等传统加工业向深加工、精细化、洁净化转型。积极培育和挖掘具有开发潜力的接续产业，并在不断完善基础设施建设的基础上，大力发展现代服务业,促进市中区的产业结构升级。坚定不移实施先进制造业强市战略，做大做强“四新一大”产业。培育壮大新医药产业，推动绿色原料药、生物医药等重大项目落地建设，建设成渝地区绿色原料药制造基地。抓好四大特色农业产业。围绕建设成渝绿色优质农产品生产基地目标，以丘陵地区绿色高效农业为主攻方向，无缝对接国省规划在成渝地区重要产业。培育壮大五大现代服务业。建设西部陆海新通道物流枢纽，加快完善物流大通道和基础设施，加大区域间物流货物组织力度。

### 3、以人为核心推行制度改革

以人为核心，推行制度创新保障城镇化发展改革户籍制度，完善就业服务和保障性住房制度，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，提高城镇就业吸纳能力，逐步推进基本公共服务均等化，推进就地城镇化，不断提高农业转移人口市民化质量。

### 4、建设生态滨水宜居城市

建设生态滨水宜居城市，提高城镇化发展质量推进绿色发展，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，大力推进沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护，建设美丽四川先行区。充分利用优美的沱江景观资源和尺度宜人的山体和植被所塑造的独特山水城林本底，加强沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护，建设和涵养山清水秀的良好自然生态，促进中心城区产业转型升级，优化城市空间结构，形成城市自然环境与产业结构和谐共生的生态宜居城市以及独特的城市风貌。

### 5、统筹推进城乡融合发展

深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。深度贯彻执行《中国共产党农村工作条例》，坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快建设“甜城韵味、大千精彩、一域丰沃”的幸福美丽乡村。推进乡村产业提档升级。坚持城乡规划全覆盖，健全农村基础设施投入长效机制，促进城乡公共资源均衡配置。深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口进城落户，与城镇居民享有同等权利和义务。

第二章  指导思想与发展目标

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会战略部署，切实落实内江市委七届七次全会决策部署，落地落实市中区委一届二次、三次全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城区综合承载、资源优化配置能力，推进以中心城区为重要载体的新型城镇化建设，促进中心城区和城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，围绕成渝发展主轴重要节点城市和成渝特大城市功能配套服务中心总体定位，全面融入成渝地区双城经济圈建设，融入川南城市群建设，推进内自一体化发展，努力实现新型城镇化建设取得新突破。

## 第二节  发展原则

### 1、坚持以人为本，公平共享的原则

以人的城镇化为核心，合理引导人口流动，提升农业转移人口市民化质量，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖，不断提高人口素质，促进人的全面发展，使全体居民共享现代化建设成果。

### 2、坚持生态优先，可持续发展原则

坚持生态优先，着力保护和改善生态环境，促进人与自然和谐共生。把生态文明理念全面融入城镇化进程，强化底线思维，强化环境保护和生态修复，全面保障水源安全、粮食安全、生态廊道、遗产保护等生态功能。

### 3、坚持城乡统筹，资源均衡的原则

坚持工业反哺农业、城市支持农村，大力实施“两化”互动、城乡统筹发展战略，健全城乡发展一体化体制机制，形成城乡互动、城乡一体的发展格局。推动新型城镇化与新农村建设协调发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源均衡配置。

4、坚持创新发展，开放合作的原则

将科技创新作为经济转型发展的重要支撑，适应新常态，加大产业技术含量，以新型工业化促进经济跨越发展，营造大众创业、万众创新的良好环境。以大开放、大发展的理念谋求机遇和动力，广泛参与经济金融交流合作；准确把握国家产业政策和金融政策导向，向上争取一批重大项目；围绕重大产业发展，向外引进项目、资金、技术、人才推动发展。

5、坚持合理布局，集约发展的原则

促使人口和产业向资源环境承载能力较好的区域集中，整合和优化区域空间资源，发挥城镇规模集聚效益，实现城镇对区域的辐射带动作用。

统筹协调城乡空间发展，合理安排生态建设、农田保护、产业发展、重大设施和城乡建设等各类用地的空间布局，实现城乡空间的节约利用、合理利用和有序利用。

6、坚持文化传承，多元融合的原则

保护和弘扬传统优秀文化，保护传承底蕴深厚、特色鲜明的物质文化遗产及非物质文化遗产，延续历史文脉。以书画文化及历史文化为主体，发展有历史记忆、地域特色的美丽城镇，开展有序的文化旅游产业。将文化产业与乡镇发展有机结合，确保城市与乡村平衡发展。

7、坚持市场主导，政府引导的原则

正确处理政府和市场关系，更加尊重市场规律，坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，加强对各地区的分类指导，推动试点先行，切实履行政府制定规划政策、提供公共服务和营造制度环境的重要职责，使城镇化成为市场主导、自然发展的过程，成为政府引导、科学发展的过程。

## 第三节  发展目标

### 1、城镇化水平和质量稳步提升

城镇化健康有序发展，到2025年末，常住人口城镇化率达到65%左右，户籍人口城镇化率达到60%左右，努力推进农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。农业转移人口市民化质量显著提升。

2、城镇化格局更加优化

以中心城区为主体，以白马、朝阳、凌家、永安为区域副中心的城镇化战略格局基本形成，中心镇集聚经济、人口能力明显增强。借力成渝双城经济圈、内自同城化建设，推动区域协调发展。城镇化规模结构更加完善，中心城区辐射带动作用更加突出，中心镇、一般乡镇服务功能增强。
　　3、城市发展模式科学合理

密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导，人均城市建设用地严格控制在100平方米以内，建成区人口密度逐步提高。绿色生产、绿色消费成为城市经济生活的主流，节能节水产品、再生利用产品和绿色建筑比例大幅提高。城市地下管网覆盖率明显提高。

4、城市生活和谐宜人

稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、保障性住房等城镇基本公共服务覆盖全部常住人口，基础设施和公共服务设施更加完善，消费环境更加便利，生态环境明显改善，空气质量逐步好转，饮用水安全得到保障。自然景观和文化特色得到有效保护，城市发展个性化，城市管理人性化、智能化。
　　5、城镇化体制机制不断完善

户籍管理、土地管理、社会保障、财税金融、行政管理、生态环境等制度改革取得重大进展，城乡基层治理能力显著增强，人人有责、人人尽责、人人享有的新时代社会治理新格局加快形成。提升城镇综合服务功能，基本消除城镇化健康发展的体体制机制障碍。

表一：市中区新型城镇化“十四五”主要指标

| 指 标 | 2020年 | 2025年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇化水平 |  |  |  |
| 常住人口城镇化率(%) | 59.5 | 63.4左右 | 预期性 |
| 户籍人口城镇化率(%) | 56.3 | 60左右 | 预期性 |
| 基本公共服务 |  |  |  |
| 农业转移人口随迁适龄子女义务教育入学率(%） | — | 100 | 约束性 |
| 城镇失业人员、农民工、新成长劳动力 免费接受基本职业技能培训覆盖率(%) | — | ≥95 | 预期性 |
| 城镇常住人口基本养老保险覆盖率(%) | — | ≥90 | 预期性 |
| 城镇常住人口基本医疗保险覆盖率(%) | — | 98 | 约束性 |
| 城镇常住人口保障性住房覆盖率(%) | — | ≥23 | 预期性 |
| 基础设施 |  |  |  |
| 城市公共交通占机动化出行比例(%) | — | 60 | 预期性 |
| 城市燃气普及率(%) |  | 同比增长10% | 约束性 |
| 城市供水普及率(%) |  | 98 | 约束性 |
| 城市污水处理率(%) | 100？ | 92 | 约束性 |
| 城市生活垃圾无害化处理率(%) |  | 97 | 约束性 |
| 城市家庭宽带接入能力(Mbps） | — | ≥50 | 预期性 |
| 城市社区综合服务设施覆盖率(%） |  | 90 | 预期性 |
| 资源环境 |  |  |  |
| 城市人均建设用地(平方米) | 99.58 | 100 | 约束性 |
| 城市人均公园绿地面积(平方米) |  | 14 | 约束性 |
| 城市空气质量达到国家标准的比例(%) |  | 80 | 约束性 |
| 城镇绿色建筑占新建建筑比重(%) | — | 30 | 预期性 |
| 城镇可再生能源消费比重(%) | — | 13 | 预期性 |
| 城乡统筹 |  |  |  |
| 城乡居民收入比 |  | ≤2.5: 1 | 预期性 |
| 累计完成农村危旧房改造(万户) |  | 200左右 | 预期性 |
| 公路通村率(%) |  | 100 | 约束性 |
| 农村自来水普及率(%) |  | 75 | 约束性 |
| 农村九年义务教育巩固率(%) | 98.2 | 98.5 | 约束性 |
| 农村学前教育三年毛入学率(%) | 91.5 | 92 | 预期性 |
| 新型农村合作医疗参合率(%) |  | 100 | 约束性 |

第三章  提高农业转移人口市民化质量

实现“人的城镇化”是新型城镇化的核心精神，解决好人的问题是推进新型城镇化的关键所在。市中区部分城镇居民为农业转移人口，处于“半市民化”状态，在公共服务和基本权利保障等方面，与城镇居民存在较大差距。坚持以人为本，要以人的城镇化为核心，有序推进市中区农业转移人口市民化，切实保障他们在平等享受公共服务等方面的权益，坚持自愿、分类、有序的原则，努力提高农民工融入城镇的素质和能力，统筹推进农业转移人口落户城镇和基本公共服务均等化，提高农业转移人口市民化质量。

## 第一节  促进农业转移人口落户城镇

加快推动户籍制度改革，全面放开落户限制，把市中区具备条件的农民转为城镇居民。清理并废除不利于农业转移人口落户的限制条件，促进农业转移人口落户城镇。充分尊重农民意愿和自主选择，合理引导农业人口有序向城镇转移，统筹解决好农业转移人口的落户问题，使更多有意愿有能力的农业转移人口在城镇落户，享受城镇居民同等权益。

## 第二节  加强农民工住房保障

加强农民工住房保障，逐步提高农民工保障性住房覆盖率。实施“农民工住房保障行动”，把进城农民工纳入城镇住房保障体系，每年将不低于30%的公共租赁房定向提供给农民工。同时，采用实物配租和租赁补贴相结合的方式，多渠道解决农民工住房问题；取消户籍限制、消除户籍差别，农民工和本地户籍居民同等条件、同等待遇申请和享受公共租赁住房保障；逐步将城镇稳定就业的农民工纳入住房公积金制度实施范围，实现农民工住房保障制度化。

## 第三节  保障农业转移人口随迁子女平等享有受教育权利

将市中区农业转移人口随迁子女义务教育纳入教育发展规划和财政保障范畴，确保农业转移人口随迁子女平等享有受教育的权利。建立健全中小学生学籍信息管理系统，为学生学籍转接提供便捷服务。按照内江市进城务工随迁子女就学政策，保障农业转移人口随迁子女以公办学校为主接受义务教育。扩大城乡公办幼儿园和普惠性民办幼儿园覆盖面，努力实现随迁子女就近入园、方便入园。

## 第四节  确保农业转移人口享有公共卫生和基本医疗服务

推动城镇基本医疗卫生服务资源均衡配置，建立健全社区卫生计生服务网络，将农业转移人口及其随迁家属纳入社区卫生服务体系。全面改善社区医疗卫生条件，提升基层医疗卫生的水平和质量。加强农业转移人口聚居地疾病监测、疫情处理和突发公共卫生事件应对，落实免费救治救助相关政策。把农业转移人口纳入居民健康档案管理、慢性病管理和免疫服务等基本公共卫生服务范围。

## 第五节  将农业转移人口纳入社会保障体系

健全农业转移人口社会保障体系，扩大参保缴费覆盖面。突破地域、户籍和身份的限制，在养老保险、医疗保险、失业保险等方面，保障农业转移人口的合法权益。建立健全城乡统一的基本养老和基本医疗保险制度，完善社会保险关系转移接续办法，将农业转移人口参加的医疗保险和养老保险规范接入城镇社保体系。强化用人单位参保缴费责任，扩大农业转移人口参加城镇职工养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险比例，努力实现应保尽保。推进商业保险与社会保险衔接合作，发展各类补充性养老、医疗、健康保险。全面落实城乡统一的农业转移人口与城镇职工失业保险政策，做好农业转移人口工伤保险和生育保险工作。

## 第六节  强化农业转移人口创业就业的政策扶持

加强农业转移人口职业技能培训，完善城乡一体公共创业就业服务体系。统筹人力资源社会保障、农业、教育、科技等部门培训资源，扩大农业转移人口培训覆盖面。支持企业对农业转移人口进行岗位技能提升培训，提高农业转移人口职业技能水平。积极发放小额贷款，扶持具备条件的农民工进城创业。实行城乡统一的就业失业登记制度，将符合条件的农村劳动者全部纳入就业失业登记范围，按规定平等享受职业介绍、职业培训等公共就业服务。

- 1、抓好技能人才发展规划

规范落实社会化培训项目的采购工作，定向招标制定较为完善的培训采购分类目录，探索扩展社会文化、经济等方面技能培训项目采购，鼓励培训机构开展更为集中、专业、就业前景更好的各类定制培训。加强监管，提升培训质量；发动行业部门的力量，挖掘发展一批优势技能项目。

- 2、抓好职业技能培训工作

加大线上培训，强化城乡劳动者职业技能培训和高技能等各类人才的培养力度，满足我区经济社会发展不同层次的需求，提高人力资源的竞争力。到2025年，预计网创培训300人，创业培训1000人，电子商务、家政服务、计算机等技能培训5000人，特色培训500人。

- 3、抓好农村人才培育

加大劳务品牌培训和返乡下乡创业培训力度，常年开展初级美容、家政服务、中式烹饪等就业技能培训。结合我区农民工就业创业需求，将进一步以市场为导向，增加培训工种，开展定向、定岗、有针对性的培训，发挥糖画、汉安夏布绣、烙画等特色项目带动作用，提高学员技能水平，增强就业竞争力，为促进农民工等人员就业创业打下坚实基础。到2025年，预计返乡下乡创业培训1600人，品牌培训4000人，特色培训200人。

第四章  优化城市空间布局及形态

## 第一节  优化城镇结构体系

优化城镇发展格局，构建“两心一轴一带多点” 的城镇总体格局。两心是指以中心城区、内自新城为发展核心；一轴是指面向内自同城化的城镇发展主轴；一带是指城市外围形成的城镇环带；多点是指多个特色镇。

加快建立“中心城区-内自新城-中心镇-一般镇”的四级城镇等级体系结构，综合发展中心城区及内自新城，培育壮大区域中心镇，特色发展一般乡镇。中心城区指城东街道、城西街道、玉溪街道、牌楼街道、乐贤街道、壕子口街道，作为内江市及市中区的政治、经济、文化中心，是全区产业发展的核心区域，综合发展；中心镇指白马镇、永安镇、凌家镇及朝阳镇，分别重点发展现代物流、围绕农文旅体融合建设乡村振兴示范镇、川南产业集中发展区(内自合作园区)、柑橘果蔬种植，带动区域经济发展；一般乡镇指史家镇、全安镇、靖民镇、龙门镇、交通镇，结合自身情况特色发展。

## 第二节  强化中心城区的辐射带动能力

优化提升中心城区，进一步优化行政区划设置，提升中心城区竞争力。强化市中区作为内江市中心城区核心地位，增强城市经济实力，扩大城市规模，大力发展商贸、金融、物流等现代服务业，打造成渝南线及川南城市群中心城市。形成区域的交通枢纽、产业聚集中心、商贸物流中心。使之成为参与区域竞争的龙头和主体，实现“强心战略”。推动由规模扩张为主向品质提升为主转变。优化调整功能区规划,实施“退二进三”、“退城进郊”等工程，着力推动低端制造业、低附加值企业向主城区以外工业园区转移，着力推动污染企业尽快关停、技改升级或外迁，将主城区打造成为高端装备制造中心和研发中心、新能源新材料研发中心、电子信息等产业基地。优化提升服务业现代化水平，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。不断加快主城区的交通基础设施、市政基础设施、公共服务设施、商业服务设施及保障房建设。

## 第三节  培育壮大区域中心镇

### 1、科学编制发展规划

按照新的城镇布局，加快编制中心镇国土空间总体规划，坚持多规合一、突出特色、绿色优先的原则，明确中心镇规模结构和功能定位，统筹基础设施、公共服务设施和特色产业布局。以完善中心镇基础设施建设、城镇风貌、历史文化保护、产业发展、社会治理等为重点，同国土空间总体规划充分衔接，建立重大项目建设清单，坚持做到“先规划、后建设”，确保空间布局、土地指标、建设时序等合理有序。

### 2、完善城镇基础设施

加快推进场镇街道黑化、绿化、亮化和污水处理设施及配套管网建设，因地制宜实施雨污分流改造，力争到2025年，中心镇主要街道黑化、亮化率达100%，污水集中收集处理率达75%以上，垃圾集中收集率达99%以上。完成中心镇主要公共区域和重点旅游景区公厕改造升级。加快推进场镇水、电、气、通讯等建设和改造升级，加快推进防洪排涝设施和应急避难场所改造，积极推进智慧广电、5G基站等新型基础设施建设。

### 3、构建便捷交通网络

加强中心镇对外交通通道建设，强化与高速公路、国省道和重要县乡道的连通，结合部省“十四五”农村公路发展重点，推进农村公路网提档升级，着力提升中心镇区域路网水平和外联内通能力。加快推动“四好农村路”高质量发展，有序推进较大人口规模自然村(组)通硬化路建设，有效运行农村公路“路长制”管理工作，进一步完善农村公路客运和物流配送体系，提升运输服务质量。

### 4、提升镇村人居环境

加强对生态环境的保护，在中心镇周边因地制宜开展生态公园、农业主题公园建设。开展城镇风貌设计，加强风貌管控，整治违搭乱建现象。改善农村人居环境，推进农村“厕所革命”，加快推进农村生活垃圾分类治理和收转运处置体系全覆盖；推动城镇周边就近接入污水管网、聚集区建设集中污水处理站。

### 5、提升公共服务水平

1）加快发展教体事业。将中心镇教体事业发展纳入全市教体事业发展规划，推进学前教育普及普惠健康发展，完善县镇村三级学前教育网络，每个中心镇原则上至少办好一所公办中心幼儿园。按照义务教育学校建设标准建设和完善学校办学条件，合理布局义务教育学校，稳步推进义务教育优质均衡发展。推进“三通两平台”建设与应用，把智慧校园网络环境纳入学校办学条件建设标准，把数字教育资源建设列入中小学教材教辅配备要求范围，到2025年，基本完成覆盖城乡“现代教育数字港”基础设施建设。因地制宜建设乡镇文化体育设施，向群众免费或低收费开放。

2）提升医疗服务水平。健全市、县(市、区)医院与中心镇卫生院合作机制，加大政府投入和医保支持力度，加强医疗卫生基础设施建设，改善群众就医环境，配齐配全医疗设备和医疗技术人员，推进优质医疗资源下沉，探索医养结合服务，全面提升中心镇医疗卫生综合服务能力，健全重大疫情监测预警、医疗救助、紧急征用等制度。力争到2025年，全市进入省级百强中心镇的卫生院达到二级综合医院服务能力，建设为县域次级医疗中心。

3）加大养老扶幼支持力度。构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。推动中心镇的敬老院转型为区域性养老服务中心。支持建设社区养老服务综合体，到2025年，力争有条件的中心镇建有1个社区养老服务综合体。鼓励有条件的中心镇卫生院、养老院探索“两院一体”发展。加强儿童关爱保护制度建设，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。

4）有效改善镇村住房条件。加强农村宅基地审批和住房建设管理。严格规范中心镇建成区新建农民自建房。有序推进房地产开发，提升住房品质，完善基本公共服务配套，推行专业化物业管理服务。建立完善中心镇住房保障体系，有序完善公租房租赁补贴发放制度。

### 6、加快培育特色产业

坚持创新驱动和绿色发展，着力优化产业结构，促进“人、产、镇”深度融合。结合资源禀赋、产业基础、区位条件，科学规划主导产业，打造一批现代农业型、特色工业型、商贸物流型、旅游休闲型中心镇，积极发展生态宜居、文化创意、养生农业等新型产业，吸引更多农业转移人口在中心镇落户。统筹推进国家农业科技园区、国家现代农业产业园区、国家农村产业融合发展示范园区建设，提升园区承载能力。以“互联网+”“大数据+”“物流+”等新模式提升传统产业，持续推进孵化器建设，构建完善的创业孵化服务体系。

### 7、实施文化传承提升

保护传承文化遗产，完成文旅资源普查，打造一批省级乡史村史和社区博物馆示范项目，实施非遗记录工程，抓好省级传承人抢救性记录片拍摄工作。推进省级全域旅游示范区、A级旅游景区等品牌创建工作。培育一批特色文旅街区、村落、乡村酒店、旅游民宿等文化旅游品牌，适时开展评定命名。加快培育发展夜间经济、体验消费等新产品、新业态。

### 8、深化农村产权制度改革

加强农村产权流转交易体系建设，拓宽农村集体经济发展路径。以完善产权制度和要素市场化配置为重点，整合各类农村产权流转交易机构服务职能，依托中心镇便民服务中心，建设统一的农村产权交易服务窗口。鼓励金融创新，延伸拓展农村产权抵押融资贷款服务。明晰农村集体资产产权归属，强化资产管理。加快集体资源资产“三权分置”改革，鼓励通过盘活闲置宅基地和闲置住宅发展农村新产业新业态；通过优化村庄用地布局，有效利用零星分散存量建设用地，以出租、入股等形式发展乡村经济。依法依规推进集体经营性建设用地入市。

第五章  强化城市更新与治理

## 第一节  有序推动城市更新

构建以更新单元为基本单位、全方位统筹协调的规划管控体系。建立“全市城市更新专项规划—镇街城市更新专项规划—更新单元划定—前期研究报告”的四级规划体系，实现各级规划有效衔接；以更新单元作为城市更新规划和实施的基本单位，建立更新单元划定、权益整合、地权重构、实施与监管等四个环节构成的全流程管理体系。

## 第二节  加强城镇老旧小区改造

### 1、加快推进老旧小区存量摸排

推动对2000年之前建成、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧小区本底情况开展摸排调查，明确老旧小区改造范围及存在的短板。以“集中连片整体改造”为原则，根据老旧小区基本条件和周边公共服务设施现状，推进老旧小区与相邻小区及周边地区联动改造，合理拓展改造范围。编制各区域城镇老旧小区专项改造规划，构建老旧小区改造项目信息数据库，坚持计划一批、实施一批，持续滚动地推进全市城镇老旧小区改造工作。

### 2、加强老旧小区综合改造

围绕“基础类、完善类、提升类”改造内容，实施老旧小区综合改造行动。加强老旧小区基础设施更新改造，针对小区内建筑物公共部位维修、小区及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信、光纤入户、架空线规整（入地）等问题，补齐老旧小区基础设施短板；完善老旧小区配套设施，以群众意愿为前提推进违建临建拆除工作，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边的无障碍、适老、停车泊位及停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信箱包、文化休闲、体育健身、物业用房等配套设施及结合停车库（场）配套建设防空地下室，加快推进建筑节能改造、老旧电梯改造、有条件的加装电梯等建筑功能提升；完善社区公共服务设施，集约高效利用土地，深入挖掘周边地区空间资源，结合“完整社区”及“15分钟生活圈”建设，在小区及周边地区配套完善社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托幼、助餐、家政保洁、便民菜市、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。

### 3、做好老旧小区管理提升

明确老旧小区物业管理和社区服务方式，按照居民意愿确定管理模式、服务内容和收费标准。街办、社区要主动引导居民选择专业化物业服务、社区物业服务、居民自我管理等方式，改进小区物业管理；鼓励以“政府购买社区服务”的方式，建立社区物业服务体系，促进老旧小区物业全覆盖；基本实现“环境卫生、房屋管护、安保及车辆管理、日常消防管理、绿化管理、公共设施管理”规范有序，有效提升群众生活品质。

## 第三节  推动旧城产业更新转型

### 1、有序推进老旧工业片区改造

开展老旧工业片区存量摸排工作，掌握老旧工业片区用地类型、产权归属等信息，明确老旧工业片区改造范围，构建老旧工业片区改造项目信息数据库。推动老旧工业片区产业转型升级，引导老旧工业片区的企业向产业园区搬迁，推动产业集聚发展；充分利用老旧工业片区腾退土地，鼓励改造利用老旧厂房设施，挖掘老厂区文化内涵，积极发展文化创意、工业旅游、演艺、会展等产业；合理开发利用工业遗产资源，依托蓝剑啤酒厂、华润集团、内江东站等工业遗存，通过景观打造，引入文创与商业，打造集特色商业、文化展示、休闲娱乐、创意文创于一体的特色工业风情遗址公园；根据老旧工业片区发展定位和功能分区，适度进行商品房开发。完善老旧工业片区文化保护利用、招商引资、项目投资、产业升级等系列配套政策。全面实施内江马鞍山老工业区搬迁改造和转型升级，实施容器厂搬迁项目、乐贤集中工业园区搬迁；建设服务贸易产业园，收储恒博机械公司、内江丰池顺公司；引入电商企业入驻环球搜管网总部基地并投入运营，实施提升城市功能、保障和改善民生及社会事业项目

### 2、全面推动传统商街提档升级

实施传统商业步行街改造提升行动，围绕交通路网、立面地面、设施设备、绿化亮化等要素，加强街区环境改造整治。整治街容街貌，注重延续老街区的建筑风格和文脉特色，实施店招牌匾、户外广告美化行动，着力改善背街小巷“脏乱差”状况。完善街区配套服务设施，实施传统商街景观亮化工程，推进内江市步行街夜景灯光效应日臻完善；增加各种人性化、无障碍公共服务设施，注重街区公共绿地、休闲空间建设，提升街区服务品质；统筹商业街区与市内交通网络，改造提升周边道路慢行交通系统，合理布局周边公交站点、出租车及旅游大巴停靠点、机动车和非机动车停放点，引导城市道路、公交线网与步行街有机衔接；充分利用地下空间，鼓励建设地下停车场。

鼓励运用5G技术等最新信息化手段打造智慧商业街区，推动街区数字化改造。积极建设智慧化公共信息服务平台，运用大数据技术提高服务个性化、精准化水平，加快线上线下融合，大力培育网络消费、定制消费、体验消费等新热点。注重对街区进行数字化改造，实现无线网络连接全覆盖，开发各类自助服务设施。支持街区管理机构搭建数字化街区管理平台和智慧化信息服务平台，推动商家运用大数据技术，对客流结构、消费行为进行分析，对街区进行精准化管理，提供智能化服务。

## 第四节  注重历史文化名城保护

加强历史建筑测绘建档——梳理全区文物保护单位，历史建筑、街巷，古树古木，非物质文化遗产等内容。

注重历史遗产保护——充分利用历史文化资源，将历史文化保护与小区改造有机结合。贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，以传统风貌街区内江老街、老城为核心，文物古迹为内容，保护恢复和发展城市历史文化特色，促进经济发展。结合历史文化保护，全面改善保护区内居住条件，整治城市环境，大力提高环境质量。兴建和恢复传统商业街区，增强旅游观光功能。重点保护建设“四方块”、河坝街、文英街等传统风貌街区。一般民居、店铺修复时既不要影响城市风貌，又要为城市增添现代文明社会意识。

全面开展城市设计工作，加强建筑设计管理，优化城市空间和建筑布局，加强新建高层建筑管控，治理“贪大、媚洋、求怪”的建筑乱象，塑造城市时代特色风貌。

## 第五节  加快城市功能更新完善

结合城市双修推进市政支撑系统更新——加快开展建成区市政承载能力评估，有序推进基础设施补短板和 更新改造专项行动。

结合区域现状道路交通评估，完善主次路网级配，打通各类“断头路”，畅通“微循环”，完善公共交通建设。因地制宜构建步行、自行车等慢行网络体系，结合人行道净化工程，开展背街小巷整治。

完善城市公共服务设施——完善教育、医疗、社会福利、文化体育等公共服务设施。

## 第六节  加强城市生态环境修复

建立连续完整的生态基础设施标准和政策体系，完善城市生态系统，扩大绿地、水域等生态空间，合理规划建设各类城市绿地,推广立体绿化、屋顶绿化。加强城市周边和城市群绿化，成片建设城市森林。发展森林城市、园林城市、森林小镇。

加强绿色生态网络建设，优化城市绿地布局,在城市各区之间利用自然山体、河湖水系、交通和公用设施廊道等布置绿地，加快城市周边特别是面山的生态修复和建设，通过绿环、绿楔、绿带、绿廊、绿心将城市内外绿地有机串联起来，提升绿地景观风貌，使城市森林、绿地、水系、河湖、耕地形成完整的生态网络。

保护城市自然风貌，开展城市山体、河湖水系、湿地、废弃地、绿地修复,通过自然恢复和人工修复相结合的措施，实施城市生态修复示范工程项目。

大力提高建成区绿化覆盖率,加快老旧公园改造,提升公园绿地服务功能。

推行生态绿化方式,广植当地树种,乔灌草合理搭配自然生长。

加强古树名木保护,严禁移植天然大树进城。

## 第七节  推进新型城市基础设施建设

加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设和改造，全面提升城市建设水平和运行效率。加快推进城市信息模型（CIM）平台建设，打造智慧城市的基础操作平台。实施智能化市政基础设施建设和改造，提高运行效率和安全性能。协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台“车城网”。推进智慧社区建设，实现社区智能化管理。推动智能建造与建筑工业化协同发展，建设建筑产业互联网，推广钢结构装配式等新型建造方式，加快发展“中国建造”。

以城市更新促进智慧城市建设。落实智慧城市要求，通过城市更新适度超前布局智能基础设施，运用智慧路灯、智慧井盖、智慧泊车等数字基础设施改造市容市貌，建设宽带、融合、安全、泛在的通信网络和智能多源感知体系，为深圳智慧城市管理提供智慧基础设施和智慧信息支撑。

加强城市更新全流程智慧化管理。综合利用大数据、云计算、移动互联网技术，将智慧城市理念贯穿至城市更新规划、建设、管理、运营的全过程，加强BIM、GIS等先进技术在城市更新中的应用。完善城市更新项目跟踪监管系统，实现全市城市更新项目全流程审批跟踪，并在指标监测、成果规范等方面提高信息化、标准化、自动化程度。

加强数字政府建设，强化“智慧住建”赋能作用，打造“智慧住建”数据一张网，逐步实现住建数据全共享、业务全协同、服务全上网的目标和“以图管项目、以图管房、以房查人”的功能，推进“互联网+监管”和政务服务提质增效。

## 第八节  创新城市治理方式

创新城市治理方式。运用新一代信息技术建设城市综合运行管理服务平台，加强对城市管理工作的统筹协调、指挥监督、综合评价，推行城市治理“一网统管”。从群众身边小事抓起，以绣花功夫加强城市精细化管理。

深化城市管理体制改革。建立健全党委政府统筹协调、各部门协同合作、指挥顺畅、运行高效的城市管理体系，坚持依法治理，注重运用法治思维和法治方式解决城市治理突出问题，加强城市管理执法队伍建设，推进严格规范公正文明执法。

加强特大城市治理中的风险防控。全面梳理城市治理风险清单，建立和完善城市安全运行管理机制，健全信息互通、资源共享、协调联动的风险防控工作体系，实现对风险的源头管控、过程监测、预报预警、应急处置和系统治理。实施城市建设安全专项整治三年行动，加强城市应急和防灾减灾体系建设，综合治理城市公共卫生和环境，提升城市安全韧性，保障人民生命财产安全。

第六章  优化城镇化产业布局

调整优化城市产业布局和结构，促进城市经济转型升级，改善营商环境，增强经济活力，扩大就业容量。推动传统服务业向现代服务业转变，传统农业向现代农业转变。着力推动市中区产业迈向中高端水平，实现传统产业改造升级与新兴产业成长齐头并进、现代服务业壮大和制造业升级互促共进，老工业城市焕发新的生机和活力。

按照改造升级传统产业与培育发展高新技术产业并重的思路，找准定位，细分市场，努力解决城市产业“空心化”等问题。进一步优化城市产业发展空间布局，坚持执行“退二进三”政策，有序推动城区企业向园区集中，特别是要妥善解决城市老工业区企业的搬迁问题，支持其技改扩能，涵养一批本土植根优势企业。推进中心城市向服务型经济和新兴产业转型发展，形成现代产业集聚区。

## 第一节  全面推进工业转型升级

坚持以“互联网+工业”作为催生新兴产业和新兴业态的着力点，加快去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的供给侧结构性改革，坚定不移推进“工业强区、产业兴区”，大力促进传统产业提质增效，加快发展装备制造业和战略性新兴产业，打造成渝经济区重要的制造业基地，实现市中区工业再造。

### 1、进一步打造工业平台

主动融入成渝地区双城经济圈，以内自同城化发展、通航机场和国际物流港建设为契机，破解工业发展平台。重点打造规划面积6.3平方公里白马节能环保工业集中区，大力发展新材料、新装备、新能源产业，力争2025年新入驻工业企业10户，实现主营业务收入80亿元。继续推进凌家镇农副产品加工集中区建设，抢抓内自同城化发展机遇，不断完善园区配套功能，重点发展柑橘、柠檬、竹笋等农副产品深加工，力争2025年新入驻企业8户，实现主营业务收入10亿元。依托内自新区建设，规模3平方公里建设市中区工业产业孵化园，用于承接马鞍山老工业基地企业搬迁、新增中小微企业培育等，力争2025年实现主营业务1亿元。打造太子路2平方公里工业发展平台，力争尽早建成实现主营业务收入10亿元。

### 2、推进项目建设

“十四五”期间拟新增项目个40个，预计投资40亿元。重点抓好市中区标准化厂房建设项目，力争2020年底完成投资1.8亿元，完成项目一期的建设；四川华电内江白马2×475MW燃气轮机创新发展示范项目力争年底开工建设；白马循环流化床示范电站600MW等级超临界CFB机组低成本多污染物协同治理关键技术研究与工程示范项目力争10月完成改造。全力抓好内江施得利农业科技有限公司、内江城基新型建材有限公司、内江全正饲料有限公司、内江市华宏沿门窗加工厂等企业的入驻工作，积极帮助企业解决项目建设中的困难和问题，力争在建项目早竣工，储备项目早开工。运用好我区工业经济发展资金，对工业投资和技改投资项目给予适当补贴，激励企业主动改造升级。同时积极帮助企业争取上级资金，鼓励企业加快项目投入。

### 3、强化创新驱动

- 进一步释放市中区科技企业孵化器和哈工大“双创”中心等平台作用，建立政、产、学、研、用联合机制，定期组织企业与高校科研院所对接，推介科技项目，促进科技成果转化。创建“四新一大”科技信息产园区，组建“区块链”应用实验专区、“5G信息科技产业专区”以及“物联网智能产业专区。同时建立完善相应的以吃、住、学、居为一体的配套功能，以吸引和稳固科技人才的聚集。到2025年，力争新增高新技术企业4家，新增各类技术创新平台4个。

### 4、发展“互联网+”产业

推进中国移动四川内江（川南大数据中心）通信机房项目建设，积极促成我区与联通内江分公司就推进内江市市中区智慧城市建设达成合作意向。同时围绕我区装备制造、材料等行业优势，积极引导工业企业推进电子商务发展，大力培育工业企业电子商务产业，组织工业企业参加各类电商培训工作。大力发挥数字技术在传统产业产能效率提升的作用，加快实施先进制造强市“三百行动”、“企业上云行动”、“工业电商三年行动”，推动传统产业数字化转型，积极推进我区5G+智慧停车场建设、内江市市中区智慧城市运营管理中心、内江市市中区交通化管理平台等项目的建设，预计总投资4.07亿元。积极推进5G建设，2021年，预计新建5G基站300个，实现热点区域5G网络覆盖，2022年，预计新建5G基站400个，实现重点乡镇、重点交通场景5G网络覆盖。

### 5、做大做强“四新一大”产业

重点发展以新材料、新装备、新能源、新医药、大数据等为代表的“四新一大”产业，推进产业转型升级。大力发展以装配式建材为主、其他新兴建筑材料产业为辅，重点培育粉煤灰综合利用等新兴业态为代表的新材料产业，做大做强德天力建材、恒世达建材等企业，力争2025年主营业务收入达到40亿元。发展以数控机床、矿山机械等装备制造业为主的新装备产业，通过不断做强做优汽车板簧、高铁扣件、高精密齿轮夹具等特色装备产品，发展壮大以华玉板簧、东林矿山、帆航制钉、神舟机电等为代表的一大批重点装备制造企业，力争2025年主营业务收入达到60亿元。重点建设以内江白马2×400MW级白马燃机发电项目为代表的新能源产业，力争2025年主营业务收入达到30亿元。大力发展维生素D2、藿香正气水、板蓝根等常规药品为代表的新医药产业，重点打造产量亚洲第一的汇鑫制药，力争2025年主营业务收入达到10亿元。全力引导发展“物联网”“互联网”为代表的大数据产业，全力打造工业和信息化两化融合示范项目，实现大数据产业新的突破，力争到2025年大数据产业实现主营业务收入20亿元。

## 第二节  推动服务业高质量发展

1.推动传统商贸转型升级

立足现代消费特点，推出一批主题鲜明、集群集聚、文旅融合的特色商业街区，打造消费新场景、新体验、新地标。实施商业贸易创新转型发展工程，引导城市商圈、批发市场、商业综合体、商场卖场、超市、便利店调整优化业态，推进品牌化、连锁化、智能化发展，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型，大力引进名品名店，打造区域消费中心。支持黄桷井商城加盟义乌好货品牌供应链，打造成渝毗邻地区小商品批发零售集散中心。推广“甜城乡邻”超市运营模式，提升农资农产品配送效率，助力消费扶贫提档升级。

2.推动电子商务集聚发展

立足全省，融入成渝，加快建设电商直播基地，创新“线上直播+线下产业”模式，高品质发展网红经济、直播经济，打造成渝电子商务服务基地。全力推动环球搜管网总部基地建设，打造管材行业第一门户网站。依托保税物流中心（B型）、新华全球购、天润进口超市等，密切与东盟、德国、香港等区域合作，积极发展跨境电商。鼓励企业通过小程序、微信、短视频等社交平台，提供体验式服务场景。创建“智慧社区”，推广社区商家数字化、社区自提点（柜）网格化、社区共宣共治联动化。

3.加快发展现代物流业

加快传统物流企业转型升级，全面提升物流产业发展水平，着力建设高效城乡配送、物流通道两张网络，打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系。在内江国际物流港规划布局农副产品冷链物流、二手车出口贸易、跨境电商、粮食储运加工四大主导产业，争创国家骨干冷链物流基地。深化物流区域合作，与成都、重庆两地物流港企业协同构建成渝间综合铁路物流次级枢纽，建成成渝地区双城经济圈区域性多功能物流配套服务中心。

## 第三节  推动形成服务业协调发展新格局

### 1、全面推进服务业高品质主城区建设

按照“四圈一带一港一园”发展思路，以城南新商圈建设为龙头，聚焦金融、康养、商贸、旅游等主导产业，加快推进新华国金中心、新城吾悦广场、卓逸三元汇、进口商品直销中心等重大项目。统筹推进四方块、邱家嘴、乐贤商圈提档升级。全方位打造六段锦休闲经济带，全面建设内江国际物流港，进一步打开开放大通道；高品质建设新经济产业园，促进新经济产业快速发展。

### 2、全面推进重点镇域建设

以内自新区建设为契机，规划布局专业市场、生态农业旅游、特色餐饮、机场服务等业态，打造内自现代服务业集中发展区。支持重点小镇建设。以尚腾新村商业街为基础建设甜蜜小镇，连接黄鹤湖、川南大草原、甜蜜小镇区域，形成以休闲、观光、体验、度假、康养为一体的文旅综合体。

### 3、全面推进自贸区协同改革先行区建设

进一步优化营商环境，促进投资、贸易便利化水平。积极承接省上行政许可事项，复制推广一批全市、全省典型经验，培育一批市场主体。搭建智能商业平台，引进一批重点外贸外资项目，加快推进一批重点项目建设，提高进出口贸易总额。推进服务业融合发展、内外贸易协同发展、会展经济整合发展、跨区域市场互补共赢、加大城市联盟电商平台建设、建设外向型智能商业服务系统、共建冷链枢纽，加强商（协）会合作，推动川渝合作进入战略引领、高位推动、全面深化的新阶段。力争纳入川渝自贸试验区协同开放示范区整体范畴。

## 第四节　营造良好就业创业环境

发挥市中区创业平台作用，充分利用规模经济产生的专业化分工效应，放宽政府管制，降低交易成本，激发创业活力。完善扶持创业的优惠政策，形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业新机制。运用财政支持、税费减免、创业投资引导、政策性金融服务、小额贷款担保等手段，为中小企业特别是创业型企业发展提供良好的经营环境，促进以创业带动就业。促进以高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业。结合产业升级开发更多适合高校毕业生的就业岗位，实行激励高校毕业生自主创业政策，实施离校未就业高校毕业生就业促进计划。合理引导高校毕业生就业流向，鼓励其到我区创业就业。

第七章  推动新型城市建设

顺应现代城市发展新理念新趋势，推动城市绿色发展，提高智能化水平，增强历史文化魅力，全面提升城市内在品质。

## 第一节  加快绿色城市建设

绿色发展理念近年来逐渐深入人心，创建绿色城市，全面提升绿色品质，已逐渐成为我国未来城市发展的主流方向，对标上海、杭州、成都，我区应进一步提升理念，坚持生态优先的原则，以绿色城市建设和生态文明建设为目标，从城市建设质量抓起，加快完善城市基础设施建设，真正让绿色城市富有新意重实效，让广大市民在绿色城市建设中有更多的“获得感”。

绿色是城市发展的基底，浓缩了宜居、以人为本的城市发展理念，成为评判城市发展的形象化标尺。准确把握绿色城市的内涵，找准绿色城市建设的路径和突破口，将生态文明理念全面融入城市发展，构建绿色生产方式、生活方式和消费模式。严格控制高耗能、高排放行业发展。节约集约利用土地、水和能源等资源，促进资源循环利用，控制总量，提高效率。加快建设可再生能源体系，提高新能源和可再生能源利用比例。实施绿色建筑行动计划，完善绿色建筑标准及认证体系、扩大强制执行范围，加快既有建筑节能改造，大力发展绿色建材，强力推进建筑工业化。合理控制机动车保有量，加快新能源汽车推广应用，改善步行、自行车出行条件，倡导绿色出行。实施大气污染防治行动计划，开展区域联防联控联治，改善城市空气质量。完善废旧商品回收体系和垃圾分类处理系统，加强城市固体废弃物循环利用和无害化处置。合理划定生态保护红线，扩大城市生态空间，增加森林、湖泊、湿地面积，将农村废弃地、其他污染土地、工矿用地转化为生态用地，在城镇化地区合理建设绿色生态廊道。

## 第二节  推进智慧城市建设

### 1、推动形成智慧城市架构体系

智慧城市建设以生活社区、产业社区为重点着力拓展智慧城市建设的广度和深度，切实解决社会各方最关心最现实的重点难点问题，让智慧城市建设成果惠及全社会。按照全区“一盘棋、一体化”要求，统筹兼顾各领域、各系统、各单位建设重点，推动形成结构清晰、体系完备、标准统一、操作性强、便于迭代的智慧城市架构体系。借鉴吸收国内外先进做法，发挥新科技作用，以改革为动力，推动制度创新、机制创新、技术创新和模式创新，激发全社会参与智慧城市建设的积极性。加强区域合作，着眼内自同城化发展需求，推动智慧城市建设规划衔接，推进信息系统互联互通、数据资源共享共用、应用场景标准统一，促进政务服务统一化、教育资源均衡化、智慧交通一体化、文旅资源共享化、生态治理标准化、产业发展协同化。着眼成渝地区双城经济圈建设，以数据互通、证照互认、公共服务共享为重点促进人才和要素资源有序流动，推动数字成渝一体化。着眼“一带一路”西部陆海新通道、长江经济带战略重要节点城市等国家战略布局的有效落地，加强智慧城市建设协同协作，共同提升区域共治共享水平。

### 2、形成“11153”智慧城市建设框架

我区智慧城市建设按一个“城市大脑”、一个数据资源中心、一套智能基础设施、五大智能化应用体系、三个支撑体系框架实施。

一个“城市大脑”，是以市网络理政中心为龙头，全面构建全天候能在线监测、能分析预测、能应急指挥的智能城市治理运行体系，成为智慧城市服务中心、治理中心和应急指挥中心。

一个数据资源中心，包括一个数据湖、一个数据资源目录和数据中台。依托数据资源目录和数据湖建立安全可靠、开放共享的城市数据资源体系，通过成都市统一的数据中台提供数据服务能力，有效支撑各领域智慧化应用。

一套智能基础设施，指建设完善一套智慧化城市感知体系和信息基础设施，实现一体化部署应用，推动城市“万物互联、精确感知”、信息系统“互联互通、数据共享”。

五大智能化应用体系，指的是围绕政务服务、城市治理、生活服务、风险防控、产业发展构建五大智能化应用体系，着力实现政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”、生活服务“一码通城”、风险防控“一体联动”、产业发展“赋能提质”。

三个支撑体系，则是指建立应用开发生态及创新支撑体系、网络安全管理和防护体系、智慧城市标准和规范体系。

## 第三节  注重人文城市建设

围绕“大千故里·文化内江”城市名片，保护开发状元坊、书画文化等品牌，展示市中区的文化旅游资源和人文地域特色，发掘城市文化资源，强化文化传承创新，把城市建设成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间。注重在旧城改造中保护历史文化遗产、民族文化风格和传统风貌，促进功能提升与文化文物保护相结合。注重在新城新区建设中融入传统文化元素，与原有城市自然人文特征相协调。加强历史文化名镇、历史文化街区文化资源挖掘和文化生态的整体保护，传承和弘扬优秀传统文化，推动地方特色文化发展，保存城市文化记忆。培育和践行社会主义核心价值观，加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，建立健全现代公共文化服务体系、现代文化市场体系。鼓励城市文化多样化发展，促进传统文化与现代文化、本土文化与外来文化交融，形成多元开放的现代城市文化。

第八章  促进城乡融合发展

2019年市中区城镇化率为59.5%，已进入城乡统筹发展中后期阶段，城乡矛盾开始显现，城镇空间将快速拓展，产业规模快速扩大，客观上要求城乡关系更为紧密，为城镇发展提供良好的社会环境。在这种形势下，要求市中区坚持工业反哺农业、城市支持农村，大力实施“两化”互动、城乡统筹发展战略，健全城乡发展一体化体制机制，推动实现城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化。

## 第一节  加强城乡空间统筹

通过“多规合一”工作，强化政府空间管理能力，进一步统筹生活、生产、生态空间布局，调整建设用地规模，释放存量土地潜力，突出集约用地、空间换地，以空间结构优化来提升发展效益，加强城乡规划的空间统筹。推动市中区“多规合一”规划编制工作，实现一个区一本规划一张蓝图、各项事业相互协调的发展格局。统筹安排区域生态建设、农田保护、产业发展、重大设施和城乡建设等各类用地，确保全域空间得到合理有序利用。以空间统筹为基础，促进县城、小城镇和新农村建设协调发展，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，加快形成城乡一体的发展格局。

## 第二节  推进城乡服务一体化

推动全区教育资源、医疗卫生服务、公共文化服务、社会保险、社会救助等公共服务和优质资源更多向农村延伸和覆盖，建立健全覆盖全民、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系和保障体系，推进全区城乡基本公共服务人人共享、标准统一、制度并轨。

### 1、推进城乡教育资源均衡配置

按照教育部《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》规定，对全区义务教育校际间均衡状况的评估，重点评估均衡配置教育资源情况。以生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数8项指标，分别计算小学、初中差异系数，评估区域内小学、初中校际间均衡状况。

统筹规划，保障投入，从教师配置、办学条件、教育质量到特殊群体关爱，全面推进城乡一体化以及发展利益的全民共享。优先发展农村教育事业，建立“以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展”的义务教育发展机制。从入学机会、保障机制、教师队伍、质量与管理4个方面重点着手：

第一，突出义务教育优先发展战略地位，将进城务工人员随迁子女就学纳入当地教育发展规划，纳入财政保障体系；建立以政府为主导、社会各方面广泛参与的留守儿童关爱体系；逐步提高优质普通高中招生名额分配到县域内初中的比例和三类残疾少年儿童入学率。

第二，建立义务教育均衡发展责任、监督和问责机制；做到义务教育经费在财政预算中单列，近三年教育经费做到“三个增长”，拓宽资源供给渠道，保证经费投入；统一学校建设标准，实施城乡一体化发展，多渠道增加乡村普惠性学前教育资源，全面推进学校标准化建设，制定并有效实施薄弱学校改造计划，财政性教育经费向薄弱学校倾斜，加强寄宿制学校建设；农村税费改革转移支付资金用于义务教育的比例达到省级规定要求；关注城乡一体化发展和新型城镇化所引发的人口变动对义务教育的影响，认真做好学校布局调整，同步解决城区“大班额”和农村“空心校”问题；完善教育信息化发展机制，推动优质教育资源城乡共享。

第三，推动教师资源向乡村倾斜，通过稳步提高待遇等措施增强乡村教师岗位吸引力，全面实施义务教育绩效工资制度；义务教育学校学科教师配备合理，生师比达到省定编制标准；实行义务教育学校教师“区管校聘”，建立并有效实施县域内教育学校校长和教师定期交流轮岗和城乡教育联合体模式；落实教师培训经费，加强教师培训，促进城乡教师共同发展。

第四，持续改善办学条件，按照国家规定的义务教育课程方案开齐开足课程；稳步提升教育质量，小学、初中巩固率达到省级规定标准；小学、初中学生体质健康及格率达到省级规定标准；义务教育阶段不存在重点学校和重点班，公办义务教育择校现象得到基本遏制；中小学生过重的课业负担得到有效减轻。

拟在凤鸣、永安、全安、朝阳、龙门、靖民、龚家、凌家、伏龙、白马镇各建设1所公办幼儿园。

### 2、健全乡村医疗卫生服务体系

建立和完善相关政策制度，增加全区基层医务人员岗位吸引力，加强乡村医疗卫生人才队伍建设。建立和完善医疗卫生人才培养机制，从根本上解决人才引进和培养体系，解决医务工作者的后顾之忧，扎根基层最大化提高医疗卫生工作人员的整体水平，为我区卫生医疗事业再上一个台阶夯实基础。

加快推进内江市市中区人民医院白马分院（内江市市中区人民医院传染病病区）、史家分院、全安分院及内江市市中区中医医院二期项目建设。将城乡医疗卫生基础设施建设和改造升级纳入城乡融合发展的重要板块，改善乡镇卫生院和村卫生室条件，根据全区实际情况，因地制宜建立完善医疗废物收集转运体系，提高慢性病、职业病、地方病和重大传染病防治能力，加强精神卫生工作，进一步倡导优生优育。

健全全区网络化服务运行机制，充分利用和继续拓展全区“互联网+医疗卫生”新局面，积极推动县医院与乡镇卫生院建立县域医共体，进一步推动省市大医院与县医院建立对口帮扶、巡回医疗和远程医疗机制。

全面建立分级诊疗制度，夯实区域卫生信息化基础，配好全省分级诊疗行动做好医疗资源承接，根据地方实际情况，实行差别化医保支付政策。

因地制宜建立完善全民健身服务体系，实行全面健身工程，具备条件的情况下建立全民健身公共服务平台，发布全民健身资讯，完善全面健身组织体系，引导居民科学健身，开展全民运动。

### 3、健全城乡公共文化服务体系

文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行，并对其文化的生命力持有的坚定信心。为加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。

全面统筹全区城乡公共文化设施布局、服务提供、队伍建设，推动文化资源重点向乡村倾斜，全面提高公共文化的覆盖面和适用性。

积极推行全区公共文化服务设施、服务范围、服务内容等居民参与式管理模式，建立城乡居民共建共享评价和反馈机制，引导区域内居民积极参与公共文化服务项目的规划、建设、管理和监督等过程，推动公共服务项目与居民的实际需求无缝衔接，切实发挥和提升公共服务的应有属性和效能。

支持全区乡村民间文化团体开展符合乡村特点的文化活动，开展适合全区发展需求的各类民间文化文艺活动。推动公共文化服务社会化发展，鼓励社会力量参与。建立文化结对帮扶机制，推动文化工作者和志愿者等投身乡村文化建设。市中区历史文化底蕴深厚，划定乡村建设的历史文化保护线，保护好农业遗迹、文物古迹、传统村落、传统建筑和灌溉工程遗产，推动非物质文化遗产活态传承。发挥风俗习惯、村规民约等优秀传统文化基因的重要作用。

### 4、完善城乡统一的社会保险制度

完善全区统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险和基本养老保险制度，建立完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；统筹城乡社会救助体系，推进低保制度的城乡统筹，统一城乡居民的赔偿标准。健全乡村医疗卫生服务体系，对于坚持公共医疗卫生的公益性、保障国民的健康水平具有重要意义。建立完善相关的政策制度，统筹加强乡村医疗卫生人才和医疗卫生服务设施的建设，并通过鼓励县医院和乡村的卫生所建立医疗共同体，鼓励城市大医院对口帮扶或者发展远程医疗来缓解农村居民看病难、看病贵或看不起病的根本性问题。

巩固医保全国异地就医联网直接结算。目前，全国医保异地就医结算联网工作取得重大突破，全民医保制度取得突破性进展和历史性成就，基本实现了既定目标。市中区应立足本地实际情况，全面开通跨省市住院费用直接结算服务，组织部分地区开展试点推动异地就医联网直接结算普惠共享工作。

养老保险是整个社会保障体系中的支柱性制度安排。养老保险制度对经济社会发展的牵引作用主要体现在三方面：一是化解养老后顾之忧，维护老年人生活质量，促进社会公正与文明进步。二是优化制度结构与功能，均衡并适度降低法定劳工成本，创造公平竞争市场环境。三是平滑个人收入，提振居民消费，持续助力经济增长。

建立完善城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。第一，完善待遇确定机制。根据实际提高基础养老金标准，对65岁及以上参保城乡老年居民予以适当倾斜；对长期缴费、超过最低缴费年限的，适当加发年限基础养老金；引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费，增加个人账户资金积累，优化养老保险待遇结构，提高待遇水平。第二，建立基础养老金正常调整机制。统筹考虑城乡居民收入增长、物价变动和职工基本养老保险等其他社会保障标准调整情况。第三，建立个人缴费档次标准调整机制。根据城乡居民收入增长情况，合理确定和调整城乡居民基本养老保险缴费档次标准，供城乡居民选择。最高缴费档次标准原则上不超过当地灵活就业人员参加职工基本养老保险的年缴费额。对重度残疾人等缴费困难群体，可保留现行最低缴费档次标准。第四，建立缴费补贴调整机制。建立城乡居民基本养老保险缴费补贴动态调整机制，根据经济发展、个人缴费标准提高和财力状况，合理调整缴费补贴水平，对选择较高档次缴费的人员可适当增加缴费补贴，引导城乡居民选择高档次标准缴费。鼓励集体经济组织提高缴费补助，鼓励其他社会组织、公益慈善组织、个人为参保人缴费加大资助。第五，实现个人账户基金保值增值。开展城乡居民基本养老保险基金委托投资，实现基金保值增值，提高个人账户养老金水平和基金支付能力。

做好社会保险关系转移接续工作，建立以国家政务服务平台为统一入口的社会保险公共服务平台。目前城乡要素互流互通已成常态，为便于城乡居民进城或返乡工作、生活，巩固经济发展水平，放宽和加快社会保险关系转移接续工作进程和办理时限，保障居民社会保险的延续性。

构建多层次农村养老保障体系，创新多元化照料服务模式。建立农村养老保障组织机构，建设乡村养老、敬老院，配置合理的适老养老设施，方便老年人群体的生活。

### 5、统筹城乡社会救助体系

做好全区城乡社会救助兜底工作，织密兜牢困难群众基本生活安全网。全面保障好完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业、就业帮扶脱贫的未脱贫建档立卡贫困人口的基本生活；全面落实特困人员救助供养制度，强化对特困人员的兜底保障；加强分散供养特困人员照料服务工作，逐步将救助服务拓展到低保、低收入家庭中的老年人、残疾人，使更多困难群众在得到物质帮助的同时，能够得到相应的社会救助服务；全面落实“分级审批”“先行救助”等政策规定，稳步提高临时救助水平，充分发挥临时救助制度效能；强化临时性救助在脱贫攻坚中的兜底作用，及时将符合条件的返贫人口纳入救助范围；继续推动农村低保专项治理活动向纵深开展，切实完善政策措施，加强规范管理，畅通投诉举报渠道，充分发挥社会监督作用，确保农村低保在阳光下运行。

推进全区低保制度城乡统筹，健全低保标准动态调整机制，确保做到“动态管理、应保尽保，应退尽退”。加强资金管理，提高资金使用效益，坚持专款专用、专户管理，专项用于城乡救助的生活、医疗补助支出；加强对城乡救助等社会救助资金管理使用情况的监督检查，建立举报核查制度，充分发挥社会监督和舆论监督的作用。

全面实施全区特困人员救助供养制度，提高托底保障能力和服务质量。明确特困人员救助供养对象，对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养义务人或其法定义务人无履行义务能力以及未成年人等，依法纳入特困人员救助供养范围；规范特困人员救助供养程序；明确特困救助人员供养内容，在基本生活条件、日常照料、疾病治疗等方面依法开展具体工作；落实救助供养形式，客官评估特困救助对象自理能力，采取分散供养、集中供养的方式；科学制定和调整救助供养标准，提升供养服务机构管理服务水平。加快建设内江雨润康养中心、市中区大自然老年养护中心、永安区域性养老中心、永安尚腾康养城、白马区域性养老中心、凌家区域性养老中心、凌家镇第二中心敬老院、永安桂溪养老中心、朝阳区域性养老中心、城市社区养老综合体、区老年大学校舍搬迁等项目。

做好全区困难农民重特大疾病救助工作，巩固脱贫攻坚成果，缓解城乡困难居民“因病致贫、因病返贫”现象。健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。全面、清晰地掌握“三留守”人员数量规模、分布区域、结构状况，及时掌握“三留守”人员家庭组成、生活照料、教育就学等基本信息，建立农村“三留守”人员信息库，健全信息动态报送机制，为细化完善关爱服务政策措施，加强关爱服务力量调配和资源整合提供基础数据支持，提高“三留守”人员关爱服务实效；加快建立和完善农村“三留守”人员关爱服务体系及其工作机制，强化组织领导，作好统筹规划，重视协调和高效运行，完善农村“三留守”人员关爱服务机制，切实提升对“三留守”人员的服务能力，加强服务组织建设，壮大关爱服务队伍，整合公共服务资源，打造关爱服务平台，坚持互助服务为主、政府购买服务为辅的原则，充分发扬邻里互助的优良传统，鼓励村民之间开展多种形式的互助服务，解决农村留守人员的生产生活问题。

健全全区困境儿童保障工作体系，完善残疾人福利制度和服务体系。构建区、乡镇（街道）、村（社区）三级工作网络，充实和提升基层工作能力，充分发挥群团组织优势，广泛动员社会力量参与；建立部门协作联动机制，健全“一门受理、协同办理”等工作机制，确保符合条件的困境儿童及其家庭及时得到有效帮扶；注重完善残疾人两项补贴动态调整机制，加大对残疾人的帮扶力度。推进康复辅助器具产业发展，为残疾人以及老年人中功能残障人员提供辅具支持；开展残疾人技能培训，让他们在致富路上不掉队，扎实推进残疾人福利事业 不断满足残疾人对美好生活的向往；加强残疾人服务机构监督管理，形成法律制度和标准规范相衔接的监管框架，不断提高残疾人服务规范化水平。

改革全区人身损害赔偿制度，统一城乡居民赔偿标准。按照法治理念，在界定生命价值赔偿时，遵循“法律面前人人平等”的原则，也就是“同命要同价”，体现公平公正的法治精神，彰显对生命权的尊重。

### 6、健全和完善乡村治理机制

建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，发挥群众参与治理主体作用，增强乡村综合治理能力。强化农村基层党组织领导作用，全面推行村党组织书记通过法定程序担任村委会主任和村级集体经济组织、合作经济组织负责人，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障机制。加强农村新型经济组织和社会组织的党建工作，引导其坚持为农村服务。

大力推进村民自治。加强农村群众性自治组织建设，健全农村基层民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督机制。深入实施“四议两公开一监督”机制，探索推行民选、民议、民建、民管的村级公益项目建设新模式。探索村民自治的有效实现形式，稳妥推进以村民小组或自然村为单元的村民自治试点，探索在村民小组成立村民理事会、监事会等形式的自治组织载体。推行村级事务阳光工程，切实保障村民合法权益和村集体利益。加强农村社区治理体系建设，推进社区化服务管理，承接政府公共服务，组织开展互助服务，探索构建村党组织领导下的农村居民自治服务管理机制。

深入推行依法治村。扎实推进“法律七进”，健全农村依法治理体系，加强法律援助服务，培养乡村法律“明白人”，提高农民群众知法、尊法、守法、学法、用法和依法办事、依法维权的法治意识。完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心功能和运行机制，建立集维稳、综治、信访、法治、民生、防疫等为一体的网格化管理和服务模式。完善农村社会治安防控体系，强化预防和化解农村社会矛盾机制和社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制建设，深入推进综合行政执法改革向基层延伸，建立完善村级人民调解委员会，切实把矛盾化解在基层，维护好社会稳定。依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，加大对“村霸”和宗族恶势力的惩治力度。组织村民制定修订村规民约。深入开展民主法治示范村创建活动。推行村级小微权力清单制度，加大基层微权力腐败惩处力度，严厉整治侵害农民利益的不正之风和腐败问题。

探索建立农村德治体系。把德治贯穿乡村治理全过程，深入实施公民道德建设工程，引导农民爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家。倡导科学精神，开展移风易俗、弘扬新风行动，抵制封建迷信。建立道德激励约束机制和道德评议机制，成立道德评议会，开办道德讲堂、文化礼堂等，开展德孝主题文化活动，引导农民自我管理、自我教育、自我服务、自我提高。开展建村标、立家风、讲家训等活动，推进农村传统文化、家风文化、民风文化百花齐放。

健全农村集体经济组织制度。探索农村集体所有制经济的有效组织形式、经营方式和发展路径。制定农村集体经济组织登记配套政策，适时出台农村集体经济组织地方性法规。实施集体经济攻坚行动。引导支持农村集体经济组织积极探索资产租赁型、资源整合型、稳健投资型、区位特色型、服务创收型等发展模式。发挥供销社组织和服务优势，建立与村集体经济的利益联结机制。全面总结推广扶持发展村级集体经济改革试点经验，推广资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革模式，用好用活贫困村产业扶持基金，探索“四荒”资源开发的新模式。加强农村集体资产管理，加快农村集体资产监督管理平台建设，推动农村集体资产财务管理制度化、规范化、信息化。支持农村集体经济组织承担或参与财政支农项目建设，鼓励将财政投入形成资产量化一定比例作为村集体资产，建立合理利益分配机制。

推进全区乡村治理能力现代化。按照“扩权强镇、富民兴村”“依法下放、能放就放”的原则，依法依规赋予乡镇更大的经济社会管理权限，构建功能完善权责一致的管理体制。加快法治型政府和服务型政府建设，强化统筹乡村发展、组织公共服务、实施综合治理、维护辖区平安的能力。依法厘清乡镇和村（社区）党组织、自治组织、社会组织、集体经济组织的职责边界和事权划分，建立公共服务事项管理制度，制定严格的村级事务统一归口管理、审核准入制度。建立稳定、便捷、畅通的民情上达新通道，形成覆盖县、乡、村的民情收集网络。整合优化公共服务和行政审批职责，打造“一门式办理”“一站式服务”“线上线下”结合的综合服务平台。在行政村普遍建立网上服务站点，逐步形成完善的乡村便民服务体系。大力培育服务性、公益性、互助性农村社会组织，积极发展农村社会工作和志愿服务。健全以群众满意度为主要衡量指标的评价体系和结果公开办法，建立严格规范的治理责任考评和追责机制。

## 第三节  促进城乡基础设施一体化发展

在统筹全区“十四五”城乡基础设施建设发展的基础上，将全区污水垃圾、环卫公厕、供水排水等公共基础设施建设重点重心向乡镇村级倾斜，各级行政管理单位自始至终坚持先建机制后建工程，加快推动乡村基础设施建设、投用和提挡升级，尽早实现城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护的一体化发展。

### 1、促进实现城乡基础设施一体化规划

根据市中区“十三五”期间城乡基础设施建设和发展现状，全面分析存在的具体问题，结合省委“一干多支、五区协同”战略部署，以规划先行，统筹和谋划全区城乡基础设施建设总体布局，突出重点城乡基础设施规划，主攻城乡污水垃圾处理、环卫公厕等影响民生、提升人民幸福感的难点项目规划，改造提升完善已建成的设计能力或建设规模不适于当前城乡发展需求的基础设施，建立人力、物力和财力适度向乡村倾斜的体制机制。优化城乡功能和空间布局，开展有利于促进城乡深度融合发展的空间规划体制改革，积极推动“多规合一”，建立覆盖完善的规划管控体系，完善城乡融合发展的规划管理体制机制，从规划层面起好头，总体统筹全区城乡基础设施建设“十四五”规划，发挥城乡基础设施规划对全区城乡深度融合发展的重要支撑作用。

积极抓住新时代西部大开发建设形成新格局的发展机遇，积极融入成渝地区双城经济圈发展，结合四川省高速公路网规划、国省干线路网布局规划调整、农村公路网布局规划调整、城乡发展规划等成果，统筹规划编制、布局和完善提升城乡路网、公共交通、供水排水、电力通讯、燃气供暖、污水垃圾等专项基础设施规划，形成覆盖城乡全域、城乡相互衔接融合、满足区域发展需求的城乡基础设施一体化规划体系，提升基础设施规划的全面性、可行性、科学性和系统性，引领全区城乡基础设施建设全面向好发展。

深入推进实施“乡村振兴战略”“做大做强中心镇”及传统村落利用保护，加强全区城乡高质量发展，促进城乡规划、建设和管理水平不断提升，逐步形成设施完善、功能齐全、产业发展、居民收入同步增长、社会事业同步繁荣、社会保障更加健全的城乡发展新格局。

适度考虑多元化、多极化发展要素对规划背景以及规划成果带来的影响。随着内江城市地位的提升，外来人员不断增多，城乡基础设施承载及供服能力等面临着较大的考验。因此，规划阶段除考虑本土人口等因素外，还应重点考虑和纳入文旅产业周期性冲击对城乡基础设施承载能力和供服能力的未来化增长需求，在一定程度上合理、适度进行超前规划。

统筹规划覆盖城乡的立体交通体系。全区文旅产业、农牧产业等支柱性产业多集中于乡镇，乡镇路网能否与城市路网紧密便捷互联互通，将直接影响多项产业能否顺利、深度实现融合发展。“十四五”时期全区应重点加快城乡路网一体化规划进程，实现乡镇和村户道路联通、城乡客运道路一体化，同步加强与外部进出通道的互联互通，提升和完善城乡道路路网密度、道路等级、相关安全防范措施及完善附属配套设施等，全力构建覆盖全区城乡的立体交通体系。

统筹规划城乡重要的市政基础设施。积极推动向城乡和规模较大的乡镇延伸，在城乡基础设施一体化规划中，将城乡基础设施遵照可持续发展的要求，将农村基础设施建设纳入城市规划编制，统筹城乡市政基础设施一体化发展。根据农业生产发展与市政基础设施对接的需要，充分发挥自然资源与农业生产的优势，按照投入产出的基本原理，应用科学的方法，全面、科学规划，因地制宜，制定出适用、可行和有效的城乡基础设施建设规划。

统筹规划城乡污染物收运处置体系。严防污水垃圾等污染物上山下乡，因地制宜统筹规划城乡污水垃圾处理设施，重点防控和提升乡村污水垃圾处理环节，建立完善保护城乡生态环境和建设美丽乡村的长效机制。

统筹规划城乡基础设施监管平台体系。加强城乡公共信息化平台规划、建设和联网应用，统一技术规范、基础数据和数据开放标准。全力实施城乡基础设施“一张图”运行管理平台体系，搭建城乡一体的开放数据平台，促进跨部门数据的融合与功能开发，增强智慧城市建设和管理的内生动力，进一步实现城乡一体化普惠应用、治理能力、管理模式持续创新。

### 2、全面推进城乡基础设施一体化建设

我区城乡基础设施建设两极分化现象较为明显，城乡基础设施建设现处于“有而不强、强而不精”的窘境。全区在“十四五”时期要主攻难点，全面补足全区城乡污水垃圾处理、环卫公厕等影响生态文明建设和城乡深度融合发展的各类短板，改造提升既有项目设施，彻底消除城乡基础设施发展不平衡、不充分的不利因素，完善市政交通、充电桩、充电站、公共停车场、城市步行、行人过街设施、道路林荫绿化、照明、供水管网、排水管网、污水管网、垃圾收转运体系、垃圾分类等基础设施项目建设，高质量抓项目建设，城乡互促，全方位、全领域协同发展。在统筹规划城乡基础设施一体化的基础上，建立全区城乡基础设施一体化建设机制。对城乡道路等公益性强、经济性差的基础设施，建立健全以政府为主的投入机制，合理健全分级分类机制。

1）交通基础设施建设

推进全区城乡路网一体化建设，构建绿色便捷的交通网络。增强全区及周边地区交通通行能力，构建城乡发展新格局，‘十四五’期间，全区交通领域须紧紧围绕构建‘进出顺畅、互联互通、成环成网、安全便捷、服务完备’的综合交通运输体系，有序实施配套公路工程。实施国省干线公路升级改造和灾害治理工程，推动骨干公路加密成网。推进“四好农村路”高质量发展。按照控规详规高标准、适度超前实施城市路网建设，加快道路网络化，实现重点地区“增路扩容”。按照市政道路标准实施城乡路网建设，合理优化道路断面及公交、出租车乘降港湾等配套设施布局，在绿化带及人行道内布置各种市政管网，优化整合城乡现有路网和新增路网，形成城乡环路并呈放射状对外联系，提高道路通行服务能力。

推进全区城乡公共交通体系一体化建设。优化城乡交通运输网络格局，优化城乡交通运输资源配置，优化交通运输经营体制和运力结构，优化交通运输投资融资渠道，落实公共交通优先政策，构建覆盖城乡全域的公共交通体系，建立大公交管理体制，大力发展公共交通，加强公交首末站合理设置、积极推动配合铁路、公路建设，加快交通换乘科学布局，实现交通体系无缝衔接。

推进全区城乡交通管理体系一体化建设。结合城乡路网建设，并结合数字化信息平台，建设城乡信息共建共享的智能交通管理平台，在线监测、指挥、调度全区道路交通系统。

2）雨污处理设施建设

推进海绵城市建设，实现城市的低影响开发。结合城市总体规划，推进实现新建住宅小区、公园绿地、广场以及改扩建城乡基础设施不断海绵化。

积极推进污水提质增效、厂网一体化建设，科学确定乡镇建设规模、排放标准及处理工艺。对于分流制、合流制、截流式合流制等排水体制的选用应考虑新城区、老旧城区、城乡结合部等不同的区域以及河湖水系标高等关系因地制宜系统化的制定适合的排水体制。

3）供水供气供暖设施建设

建立全区覆盖城乡功能完备的市政公用设施及供水、供气管网系统。按照市政公用基础设施综合规划和重点地区控详规划，高标准编制完善覆盖城乡全域的市政公用设施及管网建设专项规划，通过与专业公司的战略合作，着力抓好一批与居民生产生活及城镇和产业园区建设密切相关的市政工程，不断提高供水、供电、供暖、排污、通讯等基础设施的承载能力和覆盖率，保障用水用电等安全有效。加快供水、供电、供暖、排污、通讯等市政基础设施不断向农村延伸和倾斜，努力建设城乡基础设施一体化、高效便捷的现代化市政公用基础设施体系。

对乡村供水及污水垃圾处理等能够产生一定经济效益的基础设施，建立健全以政府引导和投入为主，积极拓展引入民间资本，并根据实际情况，引导建立当地农民自投自建的体制机制，形成合力共同促进城乡基础设施一体化建设。

4）环卫公厕设施建设

因地制宜，分类有序推进涉及农村人居环境整治的环卫公厕设施建设和改造完善。开展城乡垃圾补短板行动，探索建立农村生活垃圾分类积分奖励机制，确保90%以上的行政村农村生活垃圾得以有效处理。

5）园林绿化建设

加强生态环境建设，提升整体人居环境质量。筑牢和培育城乡生态文旅产业相关的基础设施建设，拓展城镇绿色空间，强化绿色通道，推广绿色建筑和传统生态民居建设，倡导绿色生活，持续改善生态环境建设，建设优美人居环境。大力实施乡村振兴战略，以持续推进乡村振兴示范点建设、农村人居环境整治、推进宜居乡村建设和农村生态环境治理为主要出发点，优化乡村空间布局，统筹城乡发展，加快推进省级百强中心镇培育，突出中心镇在县域总体规划和经济中的地位，通过合理布局，切实增强产业支撑，改善基础设施配套，提升辐射能力。

6）其他基础设施建设

对于乡村供电、电信和物流等主要以经营性为主的基础设施建设，确定以企业建设和投入为主的体制机制。部分有条件的县可以将城乡基础设施项目整体打包建设，实现一体化开发和建设。积极开展城镇老旧小区改造和新型建材替代传统木材房屋建设，推动加快保障性安居工程配套基础设施建设。

### 3、切实促进城乡基础设施一体化管护

建立全区城乡基础设施一体化管护机制。在城乡基础设施的一体化规划、建设的基础上，健全有利于基础设施发挥长期效益的体制机制，建立形成和维护城乡基础设施一体化发展的良性机制体制。建立统一的城市综合管理服务平台，对城市垃圾、污水、供排水、管线、道路、桥梁、环境卫生等进行综合管理服务。

对全区城乡道路等公益性基础设施，其管护和运营成本纳入地方公共财政预算。制定完善鼓励社会资本和专业化企业有序参与基础设施管护的政策措施，保障管护主体合理收益，形成多元化管护格局，将从事基础设施管护的社会主体统筹纳入政府购买服务承接主体范围。

明确全区城乡基础设施管护的责任主体，区分明确城乡基础设施产权归属单位，建立和执行产权所有者管护制度，落实归属谁，谁管护的主体责任。要在明确财政事权、支出责任和各类设施所有权、经营权、管理权的基础上，按照财政事权和支出责任划分改革要求，编制城乡基础设施管护责任清单，明确管护对象、主体和标准等，并建立公示制度。行业主管部门对基础设施管护负有监管责任，要按照部门职责分工，加快制定本领域基础设施管护制度、标准和规范，明确管护目标、质量要求、管护方法、操作规程及应急保障机制等，加强培训和监督管理，不断提高基础设施管护水平，建立基础设施管护评价体系，推进管护信息化、智慧化，促进各类设施安全有效持续使用。

整合和消除零散个体管护模式，建立以政府购买服务等为主的方式引入专业化管护企业或团队，提高已建成运营和改造后运营的基础设施的管护市场化程度。广大群众是基础设施的直接受益主体，应增强主动参与设施管护的意识，自觉缴纳有偿服务和产品的费用。探索建立基础设施使用者管理协会，鼓励采用“门前三包”、党员责任区、文明户评选等形式，引导居民参与道路、垃圾收集处理设施和公共绿地等的管护。鼓励集体经济实力强的乡镇集体对所属各类基础设施实行统一管护。

同步推进全区城乡基础设施建设和运营事业单位改革制度，建立以独立核算、自主经营为主的企业化管理模式，良好有序地形式城乡基础设施管护主体责任。调整完善土地出让收入使用范围，加大对基础设施管护的投入力度，规范运用政府和社会资本合作模式，努力开拓市场化筹资渠道。逐步理顺基础设施产品、服务价格形成机制，充分考虑成本变化、承受能力、政府财政能力等因素，合理确定和调整价格水平，逐步实现城乡同网、同质、同价。

## 第四节  加快农业现代化进程

大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。大力发展特色农业，建设农业现代化的服务体系，有力促进农业增效、农民增收和农村经济快速发展。建成一批特色鲜明、设施先进、带动力强、附加值高的农牧林业科技示范园区。发展高产、优质、高效、生态、安全农业，提升现代农业发展水平。加快推进市中区万亩现代柑橘产业示范片、乡村振兴现代农业园区、甜城果香现代农业产业园、乡村振兴示范村、长江经济带农村面源污染治理、100万头“内江黑猪”产业开发利用、高标准农田、内江甜城甘蔗基地及智慧农业综合服务平台等项目建设。

同时规范乡镇农产品质量安全监管，按照“一个人、一间房、一组设备、一套制度”标准建设产业重点村村级农产品质量安全监管阵地。积极引导龙头企业与农户建立利益均沾、风险共担、相互扶持的利益共同体，实现农户和龙头企业“双赢”，完善产前、产中、产后一体化服务，促进农业产业化经营上水平、增效益。大力发展农民专业合作经济组织。积极引导、扶持和发展各类农民专业合作经济组织，促进土地流转，创新运行机制经营方式，逐步建立以农民及其合作经济组织为主体的农业社会化服务体系，有效带动特色产业发展，提高农民组织化程度，增强抵御和防范市场风险的能力。拓宽农产品流通领域，促进农业产业化经营健康发展。

## 第五节  推进幸福美丽新村建设

提升幸福美丽新村发展水平，推进乡镇场镇和新型农村社区建设，引导农民就近就地城镇化。

落实农房建设安全选址，积极开展全县现有农房选址安全评估，继续推进农房地质灾害搬迁避让工程，新建农房必须纳入规范化管理，确保选址安全。

全域推进新农村建设，坚持产村相融、园村一体，全面实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承“五大行动”，坚持从实际出发，宜建则建、宜改则改、宜保则保。全方位构建农旅结合型、农贸结合型、景区带动型、文旅融合型等幸福美丽新村建设新模式。加快推进朝阳柑橘小镇、凌家商贸康养特色小镇、全安果蔬特色小镇 、永安镇航空通用小镇等特色小镇建设。

推行农村“五改五通四化一集中”和“1+N”公共服务配套体系建设，结合新农村建设，加快完善农村公路网布局，加强农村公路桥梁建设，解决“出行难、运输难、发展难”的问题。努力提高路网的覆盖面，强化农村公路危桥改造和安保工程的建设，消除通村公路安全隐患路段。

坚持走“小规模、组团式、微田园、生态化”建设路径，做到“房前屋后、瓜果梨桃、鸟语花香”。新农村风貌展现美好田园风光、历史文化元素、地域特色、民族风情，建设“记得住乡愁”的新农村。

第九章  完善机制体制

改革是培育和释放市场主体活力、推动经济社会持续健康发展的根本动力。围绕破解经济社会发展突出问题的体制机制障碍，全面深化改革，增强改革意识，提高改革行动能力。

## 第一节  推进户籍制度改革

按照四川省《关于进一步推进户籍制度改革的实施方案》，根据政府的承受力和城镇资源承载能力和发展潜力，制定具体的落户标准。落实户籍制度改革措施，全面放开城镇落户限制，推进农业转移人口市民化。妥善解决历史遗留问题，对历年已用地未转非人员、未转非大中型水利水电工程建设中的失地农村移民、城中村农村居民、集中供养自愿转户的农村五保对象加快推动户籍转移。推进居住证制度覆盖全部未落户城镇常住人口，保障居住证持有人享有国家规定的义务教育等六项基本权利和换领补领居民身份证等七项便民服务。

## 第二节  深化土地管理制度改革

逐步建立城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制。积极推进并继续深化城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点改革。增减挂钩指标向贫困地区和易地扶贫搬迁地区倾斜，拆旧复垦腾出的建设用地指标，优先满足农民新居、农村基础设施和公益设施建设，并留足非农产业发展建设用地空间。

开展城镇地下空间有偿开发试点。做好技术设计，探索地下空间确权登记设点，提高地下空间资源价值，提高使用效率。

加快推进农村土地确权登记颁证工作，鼓励地方建立健全农村产权流转市场体系，探索农户对土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权的自愿有偿退出机制，支持引导其依法自愿有偿转让上述权益。深入推进农村集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点，稳步开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。

## 第三节  探索行政区划管理改革

优化行政层级和行政区划设置，形成设置科学、布局合理、服务高效的行政区划和行政管理体制。巩固乡镇调整成果，实施扩权强镇，对吸纳人口多、经济实力强的镇，赋予同人口和经济规模相适应的管理权。加快形成一批极具活力、带动能力强的中心镇。加快推进社区建设和社区治理，建立健全社区服务体系，增强社区自治和服务功能。

## 第四节  创新城镇化资金保障机制

建立和完善新型城镇化投融资平台。按照“政府主导、社会参与、市场运作”原则，加快财政体制和投融资机制改革，创新金融服务，放开市场准入，积极推进政府和社会资本合作，建立多元化、可持续的城镇化资金保障机制。

### 1、拓宽多元投入渠道

积极争取中央、省、市的支持，创新投入机制，大力整合各类涉农项目资金，突出重点、集中使用。推进政府和社会资本合作，广泛吸引社会资本参与城市基础设施和市政公用设施建设和运营。优化政府投资结构，安排专项资金重点支持农业转移人口市民化相关配套设施建设。初步建立起以社会资金为投资主体的产业投资基金、创业风险投资基金和基金管理公司发展协调、运行规范的基金投资管理体系。

### 2、创新资产使用机制，加强政府引导

按照财政部的统一要求，建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，落实中央预算内投资安排向吸纳农业转移人口落户较多的城镇倾斜政策。积极筹措资金，进一步加大投入，通过购买、改扩建、置换和共建等方式，切实加强基层政权设施建设。实行农村生产经营机制创新，探索投资收益扶贫模式，探索理财收益扶贫模式，激活农村市场，引导各类资源流向贫困村、贫困户。引导社会资金参与公立医院建设和改制重组。充分发挥财政性资金的杠杆作用，引导金融资本推进科技成果转化。

### 3、加强资金严格管理

严格实施重大项目稽查和审计制度，切实加强资金监管，建立严格、透明的项目管理制度和财务管理制度，规范建设资金使用。

## 第五节  健全城镇住房制度

建立购租并举的城镇住房制度，健全覆盖城镇常住人口的住房保障和供应体系，将进城落户农民逐步分类纳入城镇住房保障范围。加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。在坚持城市住房商品化、住房开发市场化、集约化的基础上，应注重考虑城市弱势群体的居住需求，从而形成针对不同收入群体的住宅供给体系，确定合理的住房结构体系。城市住房结构主要包括商品住宅、经济适用房、廉租房与可支付租赁房。推进棚户区改造，切实解决中低收入家庭住房困难，逐步改善城镇居民的基本居住条件。保障良好的住房品质、健康的居住环境、便捷的生活服务。积极贯彻国务院、建设部、省政府关于解决城市低收入家庭住房困难的相关意见，保证和落实廉租房、经济适用房的建设和管理，切实解决城市低收入家庭住房困难问题，改善居住条件，完善保障制度，构建和谐社会。

实施国家基本住房保障制度，维护公民基本居住权利，逐步满足城乡困难居民基本住房需求，实现住有所居。为城镇中低收入住房困难家庭提供货币补贴，加大保障性安居工程建设力度，增加保障性住房供应，加快解决城镇住房困难居民的基本住房问题和农村住房困难群众住房安全问题，建立健全基本住房保障制度。

### 1、公共租赁住房

保障性住房实行分散配建和集中建设相结合。集中建设保障性住房，要优先安排在交通便利、基础设施齐全、公共事业完备、就业方便的区域。每年竣工的公共租赁住房向农民工定向供应不得少于竣工数的30%。

### 2、危旧房棚户区改造

全面推进城市棚户区和国有工矿棚户区改造。稳步推进非成片棚户区、零星危旧房改造。逐步开展基础设施简陋、建筑密度大、集中连片的城镇旧住宅区综合整治，大力推进货币化安置，加强政策引导和搭建政府服务平台，鼓励支持居民选择货币补偿自主购买商品住房安置

3、农村危房改造

继续推进农村危房改造，合理确定补助对象和标准，优先帮助住房最危险、经济最贫困农户解决住房安全问题。改造中坚持拆除新建与综合整治相结合，强化工程质量安全管理，完善档案管理和产权登记，推动农村基本住房安全保障制度建设。力争改造户数达到10000户。

4、保障性住房管理

加强保障性住房体系建设和保障性住房管理服务。

房源保障：多渠道筹集保障性住房房源，把部分符合条件的存量商品房转化为公共租赁住房。

资金保障：进一步完善住房公积金贷款、银行贷款支持力度，引导社会力量参与保障性安居工程建设和运营，鼓励和引导民间资本参与保障性安居工程建设。综合运用土地供应、资本金注入、投资补助、财政贴息、税费优惠等政策措施，引导企业和其他机构参与保障性安居工程建设和运营，鼓励非公经济组织积极参与保障性安居工程建设及营运。鼓励和引导社会力量提供捐赠和资助等方式参与农村危房改造。

补贴政策：健全公共租赁住房保障方式，实行实物配租和租赁补贴相结合。积极推进公共租赁住房租赁补贴制度，通过发放租赁补贴，增强中低收入家庭在市场上承租住房的能力。面向城镇中低收入住房困难家庭和新就业无房职工以及城镇稳定就业的外来务工人员，加大公共租赁住房补贴发放力度，逐步使其成为保障的主体。

建房质量保障：优化保障性住房户型设计，完善使用功能，美化环境提升住区品质。

公平分配：加快公共租赁住房竣工分配，完善公平合理、公开透明的保障性住房分配政策和准入审核程序，严格规范准入、退出管理和租金标准。

管理机制：加快住房保障信息管理平台建设，促进全县住房保障业务系统互联互通，提高信息化管理水平。建立健全多部门联动的收入（财产）、住房情况准入审核和动态监管机制。推进保障性住房小区属地化社区化管理，为保障对象提供均等的公共服务。

创新产权制度：建立完善政府与保障对象共同拥有租赁型保障性住房产权的共有产权制度。

## 第六节  强化生态环境保护制度

扎实推进生态环境保护，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。按照国家重点生态功能区保护与建设规划要求，建立健全生态环境保护、监管的长效机制，大力弘扬生态文化。森林质量、生态功能和环境承载力大幅度提高，生态环境建设和保护的政策体系、制度体系、监管执法体系及全民参与的社会行动体系趋于健全，实现可持续发展。

附件：市中区“十四五”重点建设项目库

| 序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 项目业主 | 开工 年月 | 竣工 年月 | 总投资 （万元） | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市中区白马60万项目影响区安置还房（二期） | 白马镇 | 内江路桥集团 | 2016.01 | 2021.12 | 80000 | 新建占地65.6亩，总面积约16.5万平方米安置还房 |
| 2 | 渤商西部物流中心二期安置还房 | 白马镇 | 白马镇 | 2019.09 | 2022.12 | 28000 | 占地18亩，总面积约7万平方米安置还房，安置还房480套 |
| 3 | 德天力新材料产业及配套基础设施建设项目 | 白马镇 | 德天力公司 | 2020.06 | 2022.12 | 31000 | 新建科技中心和厂房共3.5万平方米；新建年产20万吨配套产品生产线；改造年产30万立方砌块全自动生产线一条、年产20万立方蒸压加气混凝土砌块生产线；配套道路6.2公里 |
| 4 | 白马镇客运中心 | 白马镇 | 白马镇 | 2021.02 | 2022.12 | 1500 | 拟在白马镇规划建设客运中心 |
| 5 | 白马镇生活污水处理厂二期工程 | 白马镇 | 白马镇 | 2021.11 | 2022.11 | 3000 | 修建配套防洪堤约300米，1250m³cass池4口，脱泥车间及脱泥设备，新建配套管网约1200米等 |
| 6 | 市中区竹苑水乡助贫富村旅游产业项目 | 朝阳镇 | 竹苑生态农业公司 | 2018.03 | 2021.12 | 15000 | 新建景区道路、游步道、生态湿地、游客中心、村级活动中心、停车场、旅游厕所等；新植雷竹450亩、中药材200亩、柑橘200亩；新建夏布文化艺术创客空间、垂钓基地，打造宜居宜游的康养胜地 |
| 7 | 市中区蓝莓生态种植园 | 朝阳镇 | 四川睿龙园农业有限公司 | 2020.01 | 2022.12 | 10000 | 流转代家沟村、汪洋村土地500多亩，建立蓝莓种植基地，建设相关配套基础设施，修建办公阵地，同时提供农旅体验、休闲观光度假等旅游服务 |
| 8 | 中石油页岩气开发（朝阳平台）配套工程 | 朝阳镇 | 中石油西南油气分公司 | 2019.01 | 2022.12 | 80000 | 在朝阳镇部署平台9个，16口井 |
| 9 | 朝阳镇现代农业示范园建设项目 | 朝阳镇 | 内江市雷丰种植有限责任公司 | 2019.03 | 2023.12 | 20000 | 发展柑橘1万亩，核心区4000亩（洪家寺、下坝桥、朝阳村），辐射区6000亩，并在辐射区新建黑猪、奶牛养殖场），建设相关配套基础设施，同时提供农旅体验、休闲观光度假等旅游服务 |
| 10 | 朝阳柑橘小镇基础设施建设项目 | 朝阳镇 | 朝阳镇 | 2020.04 | 2024.12 | 20000 | 完善场镇道路，修建客运停车场，新建充电站1个，并配备充电桩4个，修建村民活动文化广场1个，新建公厕1个，修建加油站1个，改建农贸市场5000平方米 |
| 11 | 市中区旮旯沟旅游风景区基础设施及配套工程 | 凌家镇 | 四川旮旯沟旅游公司 | 2018.02 | 2022.12 | 36800 | 占地1185亩，建设景区观光车行道、游步道共15公里、停车场3个、车行桥梁3座、游客中心、餐饮中心、商业街、休闲广场及景观打造等 |
| 12 | 云霞景区建设项目 | 凌家镇 | 凌家镇 | 2021.12 | 2022.12 | 12000 | 利用水口村云霞古刹牌坊，打造以家庙休闲为核心，集烙画科普，农耕体验为一体的民俗文化传承基地 |
| 13 | 凌家农副产品加工集中区 | 凌家镇 | 凌家镇 | 2018.01 | 2023.12 | 60000 | 占地200亩，拟引进食品加工及相关产业类项目，主要包括谷物磨剂、饲料加工、蔬菜水果、肉类和水产品类等加工业，引进企业入驻 |
| 14 | 紫竹山生态度假区 | 凌家镇 | 观音滩旅游公司 | 2020.03 | 2023.8 | 9000 | 占地1200亩，拟建休闲娱乐紫竹园等八园，中医、藏医体验馆，养老中心，游客服务中心，运动养生中心，停车场3个，游步道7公里 |
| 15 | 凌家商贸康养特色小镇建设项目 | 凌家镇 | 凌家镇 | 2021.01 | 2024.12 | 22000 | 建设商贸康养特色小镇，主要实施场镇过境公路改道、木材市场搬迁、老街棚户区改造、综合汽车站、以及康养中心等 |
| 16 | 凌家镇木材市场搬迁项目 | 凌家镇 | 凌家镇 | 2021.05 | 2022.12 | 3000 | 占地40.5亩，实施场地硬化、围墙、新建房屋2000㎡，木材堆放场20000㎡，新建停车场1500㎡，沥青道路2公里及附属设施等 |
| 17 | 凌家镇第二中心敬老院 | 凌家镇 | 凌家镇 | 2021.05 | 2021.12 | 900 | 拟选址于凌家岩湾村建设第二中心敬老院，占地5.1亩，建筑面积3240平方米，120张床位 |
| 18 | 内自新区电力扩能升级改造项目 | 凌家镇 | 市区供电服务分公司、凌家镇 | 2021.08 | 2022.12 | 9200 | 电力增容35KV及线路安装，园区场镇配电设备20组，农村配电设备80台，场镇线路入地改造，新能源汽车充电站2处（10个充电桩） |
| 19 | 市中区龙门古镇建设项目 | 龙门镇 | 龙门镇 | 2021.06 | 2022.12 | 50000 | 占地350亩，新建龙门古街、古码头、古桥、古院落、糖业文化博物馆，修复沿线古老民房、滨水美食休闲带等，布局相关文化产业，打造特色龙门古镇 |
| 20 | 中石化页岩气开发（凌家平台）配套工程 | 区发改局 | 中石化西南油气分公司 | 2016.11 | 2022.12 | 300000 | 在内江市市中区辖区部署平台4个，分别是凌家镇境内2#、3#、4#、11#，预计每个平台3口井 |
| 21 | 内江市粮食物流园区 | 区发改局 | 区粮食储备中心 | 2021.06 | 2022.12 | 30000 | 占地面积约400亩，由内江市与市中区合作共建内江市粮食物流园区 |
| 22 | 马鞍山老工业区搬迁改造 | 区发改局 | 相关企业 | 2013.01 | 2022.12 | 210000 | 全面实施内江马鞍山老工业区搬迁改造和转型升级，实施容器厂搬迁项目、乐贤集中工业园区搬迁；建设服务贸易产业园，收储恒博机械公司、内江丰池顺公司；引入电商企业入驻环球搜管网总部基地并投入运营，实施提升城市功能、保障和改善民生及社会事业项目 |
| 23 | 内江通用机场建设 | 区发改局 区交运局 | 区发改局区交运局 | 2021.12 | 2023.12 | 60000 | 拟新建A1级通用航空机场一座，占地约650亩。含1200m跑道、停机坪、加油装置、特种车棚、航站综合业务楼、停车场及其他通信、供电、供油、供水、污水处理等配套设施 |
| 24 | 内自快速通道（内江段） | 区交运局 | 区交运局 | 2021.09 | 2025.12 | 302000 | 项目全长18.6公里，设计速度80公里/小时 |
| 25 | 水心坝沱江大桥及连接线市中区段 | 区交运局 | 区交运局 | 2020.09 | 2022.12 | 34000 | 水心坝大桥长约1950米，桥梁长约470米，宽32.5米，连接线道路长1500米，双向六车道，一级公路兼城市主干路定位 |
| 26 | 白马镇场镇过境道路 | 区交运局 | 区交运局 | 2020.09 | 2021.12 | 1000 | 建设206省道白马场镇过境道路635米 |
| 27 | 市中区水库应急抢险公路 | 区交运局 | 待定 | 2021.04 | 2021.12 | 2050 | 重建龚家镇金龟桥水库应急抢险公路6.5公里；重建凌家镇母狗桥水库应急抢险公路4.5公里 |
| 28 | 市中区全域旅游公路 | 区交运局 区文广旅局 | 区交运局 | 2020.10 | 2023.12 | 20000 | 建设市中区旅游环线道路约80公里，连接乐贤半岛旅游区、龙门古镇、旮旯沟、万亩柑橘园、黄鹤湖旅游区、牛桥花坞等旅游景点 |
| 29 | 内江一幼城南园 | 区教体局 | 内江一幼 | 2020.07 | 2021.07 | 10000 | 新建园舍及地下停车场9000平方米、幼儿园户外活动及相关设施，预计建成后容纳18个班540名幼儿 |
| 30 | 市中区乡镇公办幼儿园 | 区教体局 | 各乡镇中心小学校 | 2020.10 | 2022.12 | 20000 | 拟在凤鸣、永安、全安、朝阳、龙门、靖民、龚家、凌家、伏龙、白马镇各建设1所公办幼儿园 |
| 31 | 翔龙中学城南校区 | 区教体局 | 翔龙中学 | 2021.06 | 2022.12 | 20000 | 占地100亩，建筑面积24000平方米，办学规模60个班，容纳3000名学生，购置相关配套设备设施 |
| 32 | 内江六小东林校区扩建项目 | 区教体局 | 内江六小 | 2021.08 | 2022.12 | 10000 | 占地约12亩，建筑面积11600平方米及配套设施 |
| 33 | 内江实验小学城南校区 | 区教体局 | 内江实验小学 | 2021.08 | 2022.12 | 5000 | 占地约50亩，新建校舍15000㎡及配套设施，办学规模36个班，容纳1620名学生 |
| 34 | 翔龙中学西区扩建项目 | 区教体局 | 翔龙中学（西区） | 2020.06 | 2021.06 | 2000 | 新建翔龙中学西区，建筑面积4000平方米，购置相关配套设备设施 |
| 35 | 内江实验小学（东区）扩建项目 | 区教体局 | 实验小学（东区） | 2021.01 | 2021.12 | 3000 | 占地15亩，规划新建6000平方米教辅用房、生活辅助用房及运动场馆 |
| 36 | 甜城国际社区商业综合体建设 | 区经开区 | 兴恒利地产公司 | 2019.02 | 2021.04 | 30000 | 占地面积约14亩，建设体量约22500平方米。引进社区配套商业、商服业态 |
| 37 | 市中区塔山公园复合绿道工程 | 区经开区 | 城南公司 | 2016.01 | 2021.12 | 30000 | 塔山公园按农业产业景观化的标准打造四季不同林相的森林、果林，配套建设游客中心、停车场、南北广场、游客中心、文化提升（含中门）等，新建6.1公里复合绿道：一期3公里，二期3.1公里 |
| 38 | 内江市市中区城南新区地下综合管廊 | 区经开区 | 鑫隆公司 | 2016.01 | 2025.12 | 124800 | 建设地下综合管廊23.04公里，其中，包括石羊大道、甜城大道、友丁路、第二入城线等新区主干道 |
| 39 | 内江物流港白马园区道路建设 | 区经开区 | 城南公司 内江蓉欧公司 | 2019.02 | 2022.12 | 28600 | 主干道全长3.2公里，其中：A段长1公里，B段0.9公里，C段长1.3公里；路基宽40米，双向八车道。次干道全长5.6公里，其中：横路2条，约3.3公里；纵路5条，约2.3公里。路基宽22米，双向八车道 |
| 40 | 市中区临江片区棚改项目 | 区经开区 | 区经开区 | 2018.01 | 2022.01 | 40000 | 占地面积76.81亩，总建筑面积21.04万平方米，容积率3.0，拟安置1614户 |
| 41 | 市中区白马节能环保工业集中区 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.01 | 2023.12 | 100000 | 占地1200亩，引进环保建材及相关产业类项目，包括以粉煤灰、城市建筑垃圾和秸秆综合利用节能环保建材产业为主导产业 |
| 42 | 城南新区三元汇商业综合体 | 区经开区 | 内江卓逸旅游置业公司 | 2020.06 | 2021.12 | 20000 | 占地30亩，容积率1.0，建筑面积2.5万平方米，拟建设开放式商业街区 |
| 43 | 内江综合保税区和保税物流中心（B型） | 区经开区 | 内江蓉欧公司 | 2020.01 | 2022.12 | 20000 | 占地面积400亩，规划布局电商运营中心、国内电商仓储区、国际电商仓储区、海关监管查验区、冷链库和配套服务区；建设保税物流仓库、海关查验场、海关监管仓库、综合服务楼等 |
| 44 | 内江三元站配套工程 | 区经开区 | 川南公司、新城公司 | 2020.03 | 2021.12 | 20000 | 占地6000平方米，建筑面积1.9万平方米，主要站前广场、停车场、公交首末站调度楼及相关配套设施 |
| 45 | 市中区蟠龙坝片区安置还房 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.10 | 2023.12 | 40000 | 实施临江村4、6、8、9社的棚户区拆迁约1400户，启动蟠龙坝片区城市设计区域BCD地块还房建设，占地面积约90亩，建筑面积约16.5万平方米 |
| 46 | 内江二中城南校区 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.10 | 2022.12 | 50000 | 拟选址乐贤片区，紧邻乐贤3社还房和大千欢乐世界乐园，占地150亩，新建教学楼、实验楼、运动场及辅助设施等，办学规模40个初中班、40个高中班 |
| 47 | 内自同城化产业集中发展区茂糖园区 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.06 | 2026.12 | 200000 | 占地3平方公里，规划建设内自同城化产业集中发展区茂糖园区，配套建设园区道路、生产配套、污水处理等设施 |
| 48 | 乐贤半岛度假文创民俗建设 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.06 | 2023.12 | 80000 | 拟选址于城南新区新建一个五星级度假村 |
| 49 | 甜城之心旅游综合体项目 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.06 | 2025.12 | 200000 | 主要包括：三元井文创中心、蓝剑啤酒文创工业园、乐贤文旅康养度假酒店，建设高坝、谢家坝、黄荆坝、丁家坝、三元村5个湿地公园，建设体育运动休闲公园、大梁山郊野公园及70公里的全域绿道体系，打造“塔山小剧场” |
| 50 | 内江火车南站扩能改造项目 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.05 | 2022.12 | 60000 | 置换通宇物流公司土地350亩，规划建设货运量500万吨的货运站场，为“蓉欧+”东盟国际班列内江基地及保税中心（B型）提供支撑，服务物流港企业国际贸易 |
| 51 | 市中区乐贤片区安置还房 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.10 | 2023.12 | 40000 | 实施新光村3、4、5社，永兴村3社，三元村9、10、11、12社和骑龙坳、乐贤2社的房屋拆迁约1400户，启动蟠龙坝片区城市设计区域BCD地块还房建设，占地面积约87亩，建筑面积约17万平方米 |
| 52 | 白马纵四路 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 3000 | 道路全长370米，宽22米，双向四车道沥青砼路面 |
| 53 | 白马物流园区茂门路A段 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.10 | 2021.12 | 7000 | 道路总长约0.7公里，路基宽度40米，双向八车道 |
| 54 | 乐贤片区学府路东段 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 2000 | 道路全长500米，宽22米，双向四车道沥青砼路面 |
| 55 | 市中区养老服务中心北侧市政道路 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 1500 | 东起乐贤大道，西至凤和路延长线，道路全长约331米，宽16米，双向2车道 |
| 56 | 凤和路延长线 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 4000 | 道路全长约1.19公里，宽22米，双向4车道 |
| 57 | 丁和二街延长线 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 1800 | 该项目北起丁和二街，南至学府路。道路全长约200米，宽16米，双向2车道。 |
| 58 | 川南城际铁路桥下景观 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.10 | 2022.12 | 5000 | 拟利用川南城际铁路桥下约5万平方米空间，打造桥下景观公园 |
| 59 | 市中区行政中心南侧道路 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.08 | 2021.12 | 3000 | 道路全长518米，城市次干路，设计速度30km/h，路基宽度22米，双向四车道 |
| 60 | 城南新区新光路南段 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.08 | 2021.12 | 5500 | 道路全长1036米，城市次干路，设计速度30km/h，路基宽度22米，双向四车道 |
| 61 | 甜都大道城南新区段 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.08 | 2021.12 | 20000 | 甜都大道城南新区段道路全长约1088米，红线宽度为32米，沥青路面，双向两车道。上跨铁路桥长约120m |
| 62 | 206省道至江华街西延线道路 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.10 | 2021.12 | 6300 | 太子路全长355米，宽22米，沥青砼路面；南屏街延长线全长200米，宽22米，沥青砼路面；新光桥全长108米，宽22米，沥青砼路面 |
| 63 | 塔山公园南广场 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.06 | 2022.12 | 8000 | 占地约129亩，位于塔山公园二期末端，利用高坝电厂灰坝建设乐贤半岛景区南门及景观 |
| 64 | 金科中央公园南侧道路 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 1000 | 道路全长360米，宽16米，双向2车道沥青砼路面） |
| 65 | 乐贤片区学府路西段 | 区经开区 | 区经开区 | 2020.09 | 2021.12 | 3000 | 道路全长800米，宽22米，双向四车道沥青砼路面 |
| 66 | 城南校区鸡公山公园 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.09 | 2022.12 | 6000 | 占地面积约225亩，拟对该区域永兴河部分河道进行景观改造，结合山体自然脉络，打造公园景观，规划民俗商业、城市观景平台、儿童乡村体验等内容 |
| 67 | 内江深海星空海洋世界 | 区经开区 | 深海星空商业运营管理有限公司 | 2021.10 | 2023.12 | 80000 | 占地面积约53亩，建设海洋嘉年华、海洋剧场、海洋科技馆、海洋观赏馆、星空图书馆、海洋乐园、海洋主题街区、儿童教育体验馆等，开创“海洋旅游+”文旅综合产业新模式 |
| 68 | 白马物流园义茂路及仁茂路 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.09 | 2021.12 | 3700 | 义茂路长276米，道路宽22米,双向四车道；仁茂路长233米，道路宽32米，双向六车道 |
| 69 | 白马物流园环线西段 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.09 | 2021.12 | 6000 | 道路全长约1.2公里，宽22米,采用沥青混凝土路面，双向四车道 |
| 70 | 汉渝大道南延线D段 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.10 | 2022.12 | 5000 | 汉渝大道C段至白马节能环保工业集中区道路长约1公里,道路红线宽度40米，沥青砼路面，双向8车道 |
| 71 | 内江白马西站配套工程 | 区经开区 | 城南公司 | 2020.07 | 2021.12 | 39000 | 占地3000平方米，建筑面积3.7万平方米，包括客运旅游集散及商业、站前交通枢纽、站前广场等，配套建设茂门路1公里、义礼路1公里 |
| 72 | 内江市中区大自然康养城 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.06 | 2024.12 | 400000 | 占地600亩，依托大自然公园丰富的文旅资源，建设集医疗、养老、商务及度假于一体的综合性康养项目；新建康养别墅、康养酒店式公寓、康养中心等。PPP医院占地约100亩，建设900床规模综合医院，其中医疗600床，康复200床，康养100床 |
| 73 | 内江市植物园建设项目 | 区经开区 | 区经开区 | 2021.02 | 2021.12 | 20000 | 拟选址于塔山公园南侧邻大千欢乐世界乐园，占地面积约700亩 |
| 74 | 内江白马燃机项目（一期） | 区经信局 | 四川华电集团 | 2020.09 | 2023.12 | 160000 | 拟采用东方电气M701F4改进型重型燃气轮机，拟建设2台475MW级燃气发电机组 |
| 75 | 内江市市中区电子产业标准化厂房建设项目 | 区经信局 | 鑫隆公司 | 2020.01 | 2021.12 | 36000 | 内江微电子产业园占地面积120亩，建筑面积9.2万平方米，主要建设研发厂房、一期主体封测厂房、氨发氢厂房等及相关配套设施 |
| 76 | 中国移动四川内江通信机房工程 | 区经信局 | 中国移动内江分公司 | 2020.09 | 2023.12 | 40000 | 占地面积8亩，拟建设川南大数据中心通信机房、内江移动市中区生产调度用房 |
| 77 | 中国联通西部第二云计算中心建设项目 | 区经信局 | 中国联通公司 | 2021.08 | 2023.12 | 300000 | 建设1万个机架，功能涵盖主机托管、宽带出租、专用VIP机房等，在云服务方面提供云主机、云存储、云应用等 |
| 78 | 华玉板簧公司迁建项目 | 区经信局 | 华玉板簧公司 | 2021.06 | 2023.12 | 10000 | 入驻内江高新区白马园区，新建企业厂房，提升改造生产线 |
| 79 | 东林矿山机械公司迁建项目 | 区经信局 | 东林矿山机械公司 | 2021.07 | 2023.12 | 20000 | 入驻内江高新区白马园区，新建企业厂房，提升改造生产线 |
| 80 | 庆隆机床公司迁建项目 | 区经信局 | 庆隆机床公司 | 2021.08 | 2023.12 | 10000 | 入驻内江高新区白马园区，新建企业厂房，提升改造生产线 |
| 81 | 数控300T冷挤压液压机生产线（内江旭源机床） | 区经信局 | 内江旭源机床 | 2018.11 | 2021.12 | 1200 | 采用企业自主研发的四柱高精密导向技术、PLC数控系统技术，拟建成一条数控300T冷挤压液压机生产线，年产液压机200台 |
| 82 | 银丰元食品加工生产线建设项目 | 区经信局 | 四川银丰元食品有限责任公司 | 2020.08 | 2021.12 | 3000 | 总建筑面积15000平方米，包括建设生产厂房、储存车间、冻库、办公楼、宿舍生活附属设施 |
| 83 | 德天力公司装配式建筑材料生产线 | 区经信局 | 德天力 公司 | 2021.04 | 2022.12 | 10000 | 项目占地100亩，新建装配式建筑材料及配套产品生产基地 |
| 84 | 恒博公司迁建项目 | 区经信局 | 恒博机械公司 | 2021.08 | 2022.12 | 6000 | 建设厂房及办公楼面积约12000平米，其中新建厂房约8000平米，附属设施建筑面积1500平米，办公楼面积1000平米。厂房内需要安装20T行车、抽排风设施 |
| 85 | 盐帮人家特色食品生产线项目 | 区经信局 | 四川盐帮人家食品有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 1600 | 生产车间、库房、办公用房及其他配套设施 |
| 86 | 王记牛肉干搬迁扩能项目 | 区经信局 | 内江市祝王记食品有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 1000 | 新建生产厂房、办公配套用房购置配套设备 |
| 87 | 华宏沿企业搬迁技术改造 | 区经信局 | 内江市华宏沿门窗加工厂 | 2021.12 | 2023.12 | 5600 | 迁建金属门窗加工厂房及配套设施 |
| 88 | 新材料食品包装生产项目 | 区经信局 | 内江市东兴区美达彩塑包装厂 | 2021.12 | 2023.12 | 3500 | 占地20亩，建设车间、库房、办公用房、绿化及其他配套设施 |
| 89 | 内江维嘉碎石生产线项目 | 区经信局 | 内江维嘉商贸有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 4000 | 建设生产车间、库房、办公用房及其他配套设施 |
| 90 | 合力路通沥青生产线项目 | 区经信局 | 合力路通公司 | 2021.12 | 2023.12 | 4000 | 原材料仓库、生产车间、办公用房、生活区及其他配套设施 |
| 91 | 艺术喷泉厂搬迁项目 | 区经信局 | 内江市忠利园林艺术喷泉厂 | 2021.12 | 2023.12 | 3800 | 计划用地30亩，建设车间、库房、办公用房、喷泉实验水池、绿化及其他配套设施，厂区公路满足大型货车通行 |
| 92 | 内江城基新型建材生产线项目 | 区经信局 | 内江城基新型建材有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 3000 | 购进年处理30万吨建筑垃圾移动式破碎生产线+1套全自动制砖生产线 |
| 93 | 企业搬迁技术改造 | 区经信局 | 内江施得利农业科技有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 1000 | 建设纸箱生产车间、库房、办公用房及其他配套设施 |
| 94 | 鑫鹏翔粮油产业园 | 区经信局 | 内江市鑫鹏翔粮油加工厂 | 2021.12 | 2023.12 | 3000 | 总建筑面积11000㎡，包括建设办公用房、车间（原料车间、压榨车间、精炼车间、灌装车间、成品油车间、包装辅料仓库、仓库物流车间）、油罐区、辅助功能房 |
| 95 | 百藤居家具生产线建设项目 | 区经信局 | 云南百藤居家具有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 2000 | 总建筑面积13000㎡，包括建设生产厂房、办公楼、宿舍及生活附属设施 |
| 96 | 高家庄食品加工产业园项目 | 区经信局 | 高家庄农业开发有限公司 | 2021.12 | 2023.12 | 800 | 总建筑面积5500㎡，包括建设办公楼，生产原料仓库，生产风干线一条，腌制车间，包装车间，成品物流仓库及冻库 |
| 97 | 德元药业扩建项目 | 区经信局 | 德元药业公司 | 2021.05 | 2022.12 | 3000 | 在德元药业企业老厂房扩建，提高药品生产能力 |
| 98 | 内江雨润康养中心 | 区民政局 | 内江雨润集团公司 | 2021.12 | 2022.12 | 40000 | 占地面积约110亩，拟利用雨润肉联厂现有厂区及建筑，进行改造，结合背靠塔山公园吗，面朝沱江这一景观优势，打造康养设施及康养地产 |
| 99 | 市中区大自然老年养护中心 | 区民政局 | 区民政局 | 2020.08 | 2021.12 | 10000 | 占地20亩，总建筑面积约21500平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位500张（其中护理床位400张） |
| 100 | 永安区域性养老中心 | 区民政局 | 永安镇 | 2021.10 | 2022.12 | 5500 | 占地20亩，总建筑面积约13320平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位300张（其中护理床位150张） |
| 101 | 白马区域性养老中心 | 区民政局 | 白马镇 | 2021.08 | 2022.12 | 5500 | 占地20亩，总建筑面积约13320平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位300张（其中护理床位150张） |
| 102 | 凌家区域性养老中心 | 区民政局 | 凌家镇 | 2021.06 | 2022.12 | 5500 | 占地20亩，总建筑面积约13320平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位300张（其中护理床位150张） |
| 103 | 永安桂溪养老中心 | 区民政局 | 永安镇 | 2021.08 | 2022.12 | 3500 | 占地面积约13亩，总建筑面积约8658平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位200张（其中护理床位100张） |
| 104 | 朝阳区域性养老中心 | 区民政局 | 朝阳镇 | 2021.10 | 2022.12 | 5500 | 占地面积约20亩，总建筑面积约13320平方米，含养护楼、办公区、厨房等，计划床位300张（其中护理床位150张） |
| 105 | 城市社区养老综合体 | 区民政局 | 相关街道 | 2021.12 | 2022.12 | 15000 | 在城区范围内各街道、社区新建住宿区、办公区、绿化区。占地共12000平方米，床位共1000张 |
| 106 | 区老年大学校舍搬迁项目 | 区民政局 | 区民政局 | 2021.01 | 2023.12 | 5000 | 拟在城南新区新建区老年大学教学楼、活动中心。 |
| 107 | 市中区万亩现代柑橘产业示范片建设 | 区农业农村局 | 相关镇 | 2017.06 | 2021.12 | 37200 | 占地3万亩，建成柑橘产业示范片 |
| 108 | 内江市市中区乡村振兴现代农业园区 | 区农业农村局 | 新茂源公司、汉安公司 | 2020.08 | 2021.12 | 147000 | 占地5万亩。包括：柑橘主题园3万亩、柠檬主题园1万亩、葡萄主题园0.3万亩、三产融合园0.48万亩、特种水产养殖园0.2万亩、农副产品加工园区200亩。园区产品主要包括特色农产品、花卉苗木、特色水产品、加工农产品等。同时，提供农旅体验、休闲观光度假等旅游服务 |
| 109 | 市中区甜城果香现代农业产业园 | 区农业农村局 | 大山沃土公司、乡农专合社 | 2020.01 | 2021.12 | 15000 | 发展柑橘产业6500亩，建设相关配套基础设施 |
| 110 | 市中区乡村振兴示范村建设项目 | 区农业农村局 | 全安镇 朝阳镇 | 2020.06 | 2022.12 | 20000 | 在洪坝和黄桷桥村，新建（改造升级）游步道、生产便道、村道等基础设施；推进农村“三大革命”，改善人居环境；加强产业发展，新建柑橘种植区、休闲观光体验区、中药种植区、雷竹种植区等 |
| 111 | 内江市市中区长江经济带农村面源污染治理项目 | 区农业农村局 | 相关镇街 | 2020.08 | 2021.12 | 8000 | 新建储污池、沼气池等，场内外粪污运输道路，山顶储污池、沼液加压泵6个；购置安装畜禽粪污处理设备23套，配套自动化系统生产设备11组，变压器增容50千伏安13台，装载机9台，地上式钢制厌氧罐等 |
| 112 | 100万头“内江黑猪”产业开发利用项目 | 区农业农村局 | 德康集团 | 2017.03 | 2021.12 | 9720 | 2020年，完成建设生猪家庭农场60个，由德康集团统一规划，农民按照建设图纸施工，年底全部投入使用 |
| 113 | 市中区2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 区农业农村局 | 相关镇 | 2020.11 | 2021.12 | 5100 | 建成高标准农田1.7万亩，建设内容包括田网、渠网、路网建设 |
| 114 | 内江甜城甘蔗基地 | 区农业农村局 | 相关镇 | 2021.06 | 2022.12 | 20000 | 以龙门、凌家8个村为核心，其他为辐射区，按照集中连片、规模发展的要求，大力发展良种蔗园面积达到5000亩以上，总产量达到2.5万吨，综合产值超过2亿元 |
| 115 | 市中区智慧农业综合服务平台建设项目 | 区农业农村局 | 四川原力元农业科技公司、 中国联通公司 | 2021.08 | 2022.12 | 2000 | 主要建设智慧农业生产服务平台、信息化服务平台、产销直供电子商务平台、金融服务平台、休闲旅游平台；项目覆盖5万亩柑橘种植园与10万头内江黑猪标准化种养殖等特色产业 |
| 116 | 内江国际物流港核心功能区 | 区经开区、区商务和经济合作局 | 成都产投集团、内投集团 | 2020.02 | 2024.12 | 210000 | 面积2.8平米公里，建设内江保税物流中心B型仓库、蓉欧+东盟国际物流中心 |
| 117 | 内江吾悦广场 | 区商务和经济合作局 | 内江新城悦盛地产公司 | 2020.01 | 2021.12 | 100000 | 规划用地65亩，囊括体验式购物中心9万平方米、主题式商业街区3万平方米 |
| 118 | 新华国金中心建设项目 | 区商务和经济合作局 | 内江新华维港置业有限公司 | 2020.03 | 2023.12 | 55000 | 规划用地41.8亩，建筑面积17.6万平方米，引进非银行类金融机构入驻及配套设施建设 |
| 119 | 城南新区服务贸易产业园（该项目为储备项目） | 区商务和经济合作局 | 区商务和经济局 | 2021.08 | 2023.12 | 220000 | 乐贤工业园腾笼换鸟，以其原有厂房和配套用房为承载平台，主要实施电子商务基地、汽车交易市场、农副产品交易中心、金融服务基地等项目 |
| 120 | 新华集团进口商品直销中心（该项目为储备项目） | 区商务和经济合作局 | 内江新华川渝实业公司 | 2021.06 | 2023.12 | 5000 | 该中心为面向川西南区域的进口商品展示展销中心，引进香港新华全球购，直销其代理的15000个进口品牌商品 |
| 121 | 雨润集团内江产业项目（该项目为储备项目） | 区商务和经济合作局等 | 雨润集团 | 2021.07 | 2023.06 | 40000 | 占地面积约110亩，拟利用雨润肉联厂现有厂区及建筑，发展电商、冷链物流及生猪养猪、饲料加工等产业 |
| 122 | 市中区直播产业园基地 | 区商务和经济合作局 | 四川万磁文化传媒公司 | 2021.06 | 2023.12 | 10000 | 建设集时尚拍摄街区、电商街区、培训基地等为一体的内江网红经济综合体 |
| 123 | 市中区淘金共享人力云平台建设项目 | 区商务和经济合作局 | 四川淘金你我信息公司 | 2021.06 | 2023.12 | 10000 | 改造办公场所200平方米，购置设施设备，打造覆盖全国的“淘金共享人力云平台” |
| 124 | 黄桷井市场提升改造 | 区商务和经济合作局 | 市中区黄桷井商城 | 2021.01 | 2022.06 |  | 签订“义乌好货”品牌供应链及区域代理合作协议，建成线下实体店 |
| 125 | 一带一路国家农产品交易中心总部 | 区商务和经济合作局 | 内江新华维港置业有限公司 | 2021.12 | 2024.12 | 5000 | 依托蓉欧铁路南向通道设立一带一路国家农产品交易中心总部，主营一带一路国家优质农产品，发展总部经济，打通面向东盟国家的国际贸易进出口通道 |
| 126 | 内江市城乡物流配送基地项目 | 区商务和经济合作局 | 内江武宏物流有限公司 | 2021.01 | 2022.12 | 30000 | 在内江分两期投资建设5个子项目。其中一期为青柠单车代理合作、社区团购配送、冷链配送3个子项目，二期为川南结算中心、无车承运平台2个子项目 |
| 127 | 内江市黄河湖综合整治项目 | 区水利局 | 汉安公司 | 2018.01 | 2023.12 | 148000 | 环境综合整治面积34平方公里，主要实施水体水质提升及生态修复；整治湖岸53公里，干流支流河道疏浚75.2公里，保护区隔离防护，面源污染控制及养殖污染治理；二级保护区生态修复，饮用水水源地环境应急能力建设等 |
| 128 | 内江市市中区劣V类水质水库治理项目 | 区水利局 | 汉安公司 | 2020.10 | 2022.12 | 10000 | 治理17座水库；16条小河流河岸退耕还绿；河流控源截污，建设17处污水处理设施或站点 |
| 129 | 内江市市中区乡村供水工程 | 区水利局 | 相关镇 | 2021.10 | 2023.12 | 21000 | 水厂改造2处，供水规模5000m3/d，管网延伸增加供水规模20270m3/d，新增受益人口约25万人；建设集中供水工程21处，新增4040m3/d供水规模；建设分散供水工程480处，新增受益人口7000人；县级农村饮水能力建设等 |
| 130 | 桂溪河永安镇段中小河流治理项目 | 区水利局 | 永安镇 | 2020.09 | 2022.12 | 2800 | 综合治理桂溪河永安镇段5.68公里 |
| 131 | 市中区人民医院城南分院 | 区卫健局 | 区人民医院 | 2020.11 | 2022.12 | 10000 | 拟选址乐贤三社，建设综合性医院，占地面积72亩 |
| 132 | 市中区传染病医院 | 区卫健局 | 区卫健局 | 2020.10 | 2021.12 | 12000 | 拟在白马镇选址新建一所传染病医院，建设面积20000平方米，设计床位250张 |
| 133 | 乐贤半岛梓橦宫医养中心 | 区卫健局 | 梓橦宫药业公司 | 2020.10 | 2021.12 | 5000 | 利用乐贤半岛梓橦宫企业老厂房，建设城南新区医养中心 |
| 134 | 内江口腔医院城南分院 | 区卫健局 | 内江口腔医院 | 2021.06 | 2022.12 | 2000 | 拟选址城南新区，新建内江口腔医院城南分院 |
| 135 | 内江眼科医院城南分院 | 区卫健局 | 内江眼科医院 | 2021.04 | 2022.12 | 2000 | 拟选址城南新区，新建内江眼科医院城南分院 |
| 136 | 市中区妇幼保健院新建项目 | 区卫健局 | 区保健院 | 2019.10 | 2022.06 | 7800 | 占地面积14.5亩，建设总面积19560平方米，分为二期建设，其中：一期工程建设业务用房7000平方米 |
| 137 | 市中区锦欣妇产医院建设项目 | 区卫健局 | 成都锦欣集团 | 2020.10 | 2023.06 | 20000 | 占地面积25.9亩，建设总面积38100平方米，其中一期工程建筑面积24300平方米，床位210张 |
| 138 | 马鞍山老工业区影视文化产业综合体建设项目 | 区文广旅局 | 内江建兴影视文化传媒公司 | 2020.06 | 2023.12 | 12000 | 实施影视全流程培训、影视制作、电商直播精准扶贫项目，与塔山公园、竹苑水乡、长安村、大千欢乐世界、川南大草原等共同开发影视基地，建设乡村特色影视和婚纱文化产业综合体 |
| 139 | 三元塔综合保护利用项目 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 2021.01 | 2021.12 | 1000 | 对三元塔塔体原貌恢复、局部病害修复、纠偏加固，周边环境整治及相关配套设施建设 |
| 140 | 甘泉寺古玩街改造提升工程 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 2021.02 | 2021.12 | 1000 | 对街区约80多户商铺进行风貌提升改造，引进珠宝、字画、古玩、玉石的鉴定机构，打造文化服务、艺术品查询、鉴定、交易平台，配套商业设施，提升街区景观 |
| 141 | 蓝剑啤酒厂文创改建项目 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 2021.02 | 2021.12 | 10000 | 占地89亩，拟利用蓝剑啤酒厂现有厂区，进行文创改造，融入地方文化特色及啤酒主体，引入文创产业，营造网红经济 |
| 142 | 大千故里群众文化中心 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 2021.06 | 2025.12 | 10000 | 占地约15亩，在城南新区建设文化中心，包括文化作品展示、科普教育、文化艺术培训、小型演出、文艺排练、游艺等功能，展示市中区人文精神风貌，打造内江城市新地标 |
| 143 | 大自然文旅配套设计建设项目 | 区文广旅局 | 区文广旅局 | 2021.06 | 2022.12 | 5000 | 通过保护、修缮南丰世家，将其改造为集民俗展示、民俗风情体验为一体的民俗博物馆 |
| 144 | 内江城区四方块棚户区A地块改造项目 | 区住建局 | 城东街道内江建工集团 | 2019.03 | 2021.12 | 58000 | 征收国有土地上房屋398户，征收房屋面积4.09万平方米；打造商业步行街，总建筑面积36000平方米，实施市政管网道路设施建设，部分临街商铺风貌改造 |
| 145 | 市中区蟠龙坝片区棚改项目 | 区住建局 | 牌楼街道 | 2018.10 | 2023.12 | 100000 | 拟拆迁国有土地上房屋1760户，征收房屋面积17.76万平方米，占地面积283.63亩 |
| 146 | 内江老工业基地老旧小区提升改造工程 | 区住建局 | 城西街道、牌楼街道、城东街道、玉溪街道 | 2020.09 | 2023.12 | 50000 | 对老城区老旧小区强弱电管线下地、小区绿化、污水管网、化粪池、停车场、场地硬化、以及相关配套设施 |
| 147 | 内江老城区第二入城线 | 区住建局 | 内江建工集团 | 2021.06 | 2021.12 | 30000 | 道路全长2公里，宽36米，新建中央绿化带、车行道、两侧人行道以及环城路五岔口平交改造工程 |
| 148 | 金科时代中心（二期） | 区住建局 | 金科利居公司 | 2018.03 | 2021.12 | 46000 | 20万平方米商住房建设 |
| 149 | 碧桂园·铂悦府地产开发项目 | 区住建局 | 内江汶瑜凯地产公司 | 2018.10 | 2021.12 | 230000 | 占地面积137平方米，总建筑面积30.6万平方米，地上建筑面积22.7万平方米，地下建筑面积7.9万平方米；容积率2.5；绿地率大于等于35%；建筑密度24% |
| 150 | 万晟·江山墅地产开发项目 | 区住建局 | 内江天睿地产公司 | 2019.01 | 2021.12 | 140000 | 占地面积150亩，容积率1.5，计容面积15万平方米 |
| 151 | 容器厂片区棚改项目（和乐雅居） | 区住建局 | 市安居公司 | 2018.12 | 2021.12 | 259000 | 新建安置房756套，总建筑面积93153平方米 |
| 152 | 昌建·君悦府一期（双汇集团地产项目） | 区住建局 | 内江昌建房地产有限公司 | 2020.01 | 2021.7 | 80000 | 占地面积123.2亩，容积率2.0，总建筑面积22.1万平方米。其中一期建筑面积14.6万平方米 |
| 153 | 新华•维港城地产项目 | 区住建局 | 新华维港置业公司 | 2020.02 | 2023.1 | 90000 | 总建筑面积297737平方米,其中商业7065平方米 |
| 154 | 新城控股内江地产项目 | 区住建局 | 内江新城悦盛房地产公司 | 2020.01 | 2023.12 | 300000 | 项目总建筑面积551307平方米，其中商业8万平米 |
| 155 | 内江万为江南里 | 区住建局 | 资阳万为地产公司 | 2020.02 | 2022.12 | 79000 | 占地面积约100亩，建筑面积15.8万平方米 |
| 156 | 内江沱江燃气有限公司燃气管网建设项目 | 区住建局 | 沱江燃气有限公司 | 2020.01 | 2022.12 | 400 | 建设燃气管网约31.3公里 |
| 157 | 汉安府二期建设 | 区住建局 | 新城公司 | 2021.03 | 2023.12 | 120000 | 占地面积227亩，容积率2.5，总建筑面积为38万平方米。其中二期建筑面积10万平方米 |
| 158 | 内江市商业中心停车场 | 区住建局 | 内江建工集团 | 2021.06 | 2023.12 | 15971 | 建筑面积35000平方米，含1244个车位 |
| 159 | 全安镇危旧房棚改项目 | 区住建局 | 全安镇 | 2021.07 | 2022.12 | 8400 | 全安镇征收危旧房150户，建设安置还房26000平方米，220套；配套建设应急避难场所、场镇道路、停车场、汽车站等 |
| 160 | 凌家镇危旧房棚改项目 | 区住建局 | 凌家镇 | 2021.08 | 2022.12 | 3700 | 凌家镇征收危旧房80户，建设安置还房9000平方米，96套；配套建设应急避难场所、场镇道路、停车场、汽车站等 |
| 161 | 朝阳镇危旧房棚改项目 | 区住建局 | 朝阳镇 | 2021.08 | 2022.12 | 5700 | 朝阳镇征收危旧房100户，建设安置还房15000平方米，150套；配套建设应急避难场所、场镇道路、停车场、汽车站等 |
| 162 | 永安镇危旧房棚改项目 | 区住建局 | 永安镇 | 2021.08 | 2022.12 | 3800 | 永安镇征收危旧房60户，建设安置房屋9800平方米，98套。配套建设应急避难场所、场镇道路、停车场、汽车站等 |
| 163 | 市中区应急供水抢修基地 | 区住建局 | 水务公司 | 2021.06 | 2023.12 | 3560 | 占地面积16.14亩，主要建设内容为：应急供水抢险调度中心、清水池1座、加压泵房、变配电间及加氯间1栋、机修及抢险物资房1栋，总规模1万吨/天，其中一期0.5万吨/天 |
| 164 | 高坝电厂至金科DN500给水管道工程 | 区住建局 | 水务公司 | 2021.08 | 2022.12 | 400 | 新铺设一条DN500给水管道由高坝电厂大门至金科.中央公园王府后门长约1800米 |
| 165 | 万亩竹产业基地建设 | 区自然资源和规划局 | 相关镇街 | 2017.04 | 2021.12 | 15000 | 总建设面积10000亩，以黄河镇水库、沱江河、寿溪河及桂溪河流域为重点栽植区域 |
| 166 | 恒世达建筑垃圾资源化利用项目 | 区综合行政执法局徐大全 | 恒世达 建材公司 | 2021.04 | 2022.12 | 11000 | 项目分两期实施，其中一期新建固定式建筑垃圾处理生产线1条、建筑垃圾再生资源化生产路缘石生产线1条；改扩建原有路面砖、透水砖生产线 |
| 167 | 全安镇停车场建设项目 | 全安镇 | 全安镇 | 2020.07 | 2021.06 | 2400 | 建设停车场，修建120米*40米*0.15米（C30混凝土硬化）、修建120米*40米*0.15米（C30混凝土硬化）；120平方米公共厕所2座 |
| 168 | 全安果蔬特色小镇农业园建设项目 | 全安镇 | 狮湾三圣、瑞杰水产、新茂源、花洞专合社 | 2021.07 | 2024.12 | 4600 | 占地4033亩，其中主导产业3458亩、辅助产业575亩。新建园区公路、生产便道、农业灌溉管网、农田水利基础设施、园区标示标牌、大棚等配套基础设施 |
| 169 | 全安镇便民服务中心及文化站灾后重建工程 | 全安镇 | 全安镇 | 2021.07 | 2022.06 | 800 | 选址新建便民服务中心综合办公用房2000平方米；选址新建综合文化站860平方米 |
| 170 | 全安镇文化活动广场（应急避难场所） | 全安镇 | 全安镇 | 2021.07 | 2022.06 | 1200 | 建设标准化活动广场2000平方米，公共厕所1座 |
| 171 | 全安镇场镇基础设施灾后重建项目 | 全安镇 | 全安镇 | 2021.07 | 2022.06 | 2500 | 黑化场镇道路1.5公里，配套建设排水设施及亮化工程；老新街车行桥4.5米*12米； 对老农贸市场6栋受损房屋进行加固维修 |
| 172 | 市中区金龟湖旅游开发项目 | 史家镇 | 史家镇 | 2021.06 | 2022.12 | 190000 | 占地3200亩，拟建水域面积400亩、辐射整个西南片区的高端国家休闲度假中心，修建景区大门、游客中心、旅游码头、生态停车场等 |
| 173 | 沱江右岸乐贤半岛文化生态带建设项目 | 鑫隆公司 | 鑫隆公司 | 2018.08 | 2022.12 | 90000 | 沿乐贤半岛沱江右岸15公里防洪堤建设湿地公园,其中一期工程：沿谢家坝段、马鞍山段堤防（4.82公里）建设滨江生态湿地公园 |
| 174 | 市中区城南新区基础设施建设 | 鑫隆公司 | 鑫隆公司 | 2015.06 | 2024.12 | 450000 | 建设乐贤大道南延线、友丁路、乐秋路、凤翔路、康健路、新光路、塔山路、金盾路、沱鞍路、内江老城区第二入城线、丁和一二三街道路等；新建乐贤农贸市场、污水提升泵站、主次干道亮化及绿化工程等公共服务配套设施 |
| 175 | 沱江右岸内江城区乐贤半岛防洪工程 | 鑫隆公司 | 鑫隆公司 | 2018.02 | 2025.12 | 60000 | 建设沱江右岸内江城区乐贤半岛防洪堤15公里，主要包括天宫堂2.88KM、刘家院子2.88KM、谢家坝3.19KM、马鞍山2.65KM等分段，防洪标准为50年一遇，工程及建筑物为3级 |
| 176 | 恒通现代农业科技创业园 | 永安镇 | 内江职院 四川恒通 | 2020.05 | 2023.12 | 32000 | 占地3880亩，主要新建内江黑猪改良扩繁场和国家级保种备份场；发展优质水果产业，建设果业品种资源基地、农技培训中心等 |
| 177 | 市中区现代化养殖园区 | 永安镇 | 蜀丰、圆溜溜养殖专合社 | 2020.01 | 2021.12 | 12000 | 占地400亩，建设现代化养殖园区。其中300亩建设现代化标准养猪场，引进丹麦养猪技术，年出栏生猪2万头；100亩用于建设现代化标准蛋鸡养殖场；配套建设粪污处理设施，园区道路2.5公里 |
| 178 | 尚腾新村文创民俗建设项目 | 永安镇 | 永安镇 | 2021.06 | 2023.12 | 40000 | 拟选址于川南大草原新建一个五星级度假村 |
| 179 | 内江通用小镇 | 永安镇 | 永安镇 | 2021.02 | 2022.12 | 300000 | 依托黄鹤湖国家AAAA级旅游景区及内江丰富的旅游资源，全力打造国际航空旅游服务区，全力打造“航空+旅游+物流+制造+教育+商业+地产+康养”等发展盈利模式，把永安镇建设成为航空通用小镇 |
| 180 | 国家级垂钓竞技基地暨产村融合科技示范园 | 永安镇 | 永安镇 | 2019.06 | 2023.12 | 12000 | 二期建设商业、住宅以及配套基础设施等；三期建设水产主题体验科技园，以及配套基础设施等 |
| 181 | 内江永安种养循环现代农业园区 | 永安镇 | 永安镇 | 2020.08 | 2023.08 | 28000 | 占地12000多亩。核心区5000亩的种养殖基地；配套建设园区道路20公里 |
| 182 | 永安民居民宿建设项目 | 永安镇 | 永安镇 | 2020.06 | 2024.12 | 18000 | 在马家寺村、太平寺村以“民居民宿”为开发主题，突出特色、统一规划 |
| 183 | 永安尚腾康养城建设项目 | 永安镇 | 永安镇 | 2021.05 | 2022.12 | 16000 | 占地面积200亩，依托黄鹤湖旅游度假区丰富的文旅资源，新建集养老、商务、度假、医疗及景观五大功能于一体的综合性康养项目 |